ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 августа 2003 г. N 523

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"ПЕРЕХОД К КОМПЛЕКТОВАНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ,

ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ,

РЯДА СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ"

НА 2004 - 2007 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2004 N 364)

В целях создания условий, обеспечивающих последовательный переход к комплектованию воинских должностей, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, гражданами, в добровольном порядке поступающими на военную службу на эти должности, а также создания боеготовых, профессионально подготовленных воинских частей Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" на 2004 - 2007 годы (далее именуется - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком - координатором Программы Министерство обороны Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Министерство внутренних дел Российской Федерации и Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

3. Министерству финансов Российской Федерации и Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации предусматривать при формировании проектов федерального бюджета на 2004 - 2007 годы финансирование Программы по разделам федерального бюджета "Национальная оборона" и "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства". Финансирование расходов на реализацию Программы осуществлять по целевой статье функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации по разделам федерального бюджета "Национальная оборона" и "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства".

4. Министерству обороны Российской Федерации разработать совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, и представить в установленном порядке в IV квартале 2003 г. проект федерального закона, устанавливающего с 1 января 2008 г. срок военной службы по призыву один год.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ

Утверждена

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 25 августа 2003 г. N 523

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕХОД К КОМПЛЕКТОВАНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ,

ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ,

РЯДА СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ"

НА 2004 - 2007 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.07.2004 N 364)

ПАСПОРТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕХОД К КОМПЛЕКТОВАНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ,

ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ,

РЯДА СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ"

НА 2004 - 2007 ГОДЫ

Наименование    - Федеральная целевая программа "Переход к

Программы         комплектованию военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту, ряда соединений

и воинских частей" на 2004 - 2007 годы

Основание для   - Послание Президента Российской Федерации

разработки        Федеральному Собранию Российской Федерации в

Программы         2003 году

Государственный - Министерство обороны Российской Федерации

заказчик -

координатор

Программы

Государственные - Министерство внутренних дел Российской

заказчики         Федерации, Федеральная служба безопасности

Программы         Российской Федерации

Основные        - Министерство обороны Российской Федерации,

разработчики      Министерство финансов Российской Федерации,

Программы         Министерство экономического развития и торговли

Российской Федерации, Министерство внутренних

дел Российской Федерации, Федеральная служба

безопасности Российской Федерации

Цели Программы  - обеспечение перехода к комплектованию

военнослужащими, проходящими военную службу

по контракту, воинских должностей, подлежащих

замещению солдатами, матросами, сержантами и

старшинами, и совершенствование боевой

готовности соединений и воинских частей

постоянной готовности Вооруженных Сил Российской

Федерации, воинских частей пограничных войск и

внутренних войск Министерства внутренних дел

Российской Федерации

Основные задачи - обеспечение перехода к профессиональной армии на

Программы         основе комплектования военнослужащими,

проходящими военную службу по контракту,

воинских должностей, подлежащих замещению

солдатами, матросами, сержантами и старшинами, в

соединениях и воинских частях постоянной

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,

воинских частях пограничных войск и внутренних

войск Министерства внутренних дел Российской

Федерации;

поэтапный перевод этих соединений и воинских

частей на комплектование военнослужащими,

проходящими военную службу по контракту,

воинских должностей, подлежащих замещению

солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и

соответствующая корректировка системы подготовки

и накопления мобилизационных людских ресурсов;

совершенствование боевой готовности указанных

соединений и воинских частей за счет повышения

уровня боевой подготовки и профессионального

мастерства военнослужащих, проходящих военную

службу по контракту

Срок реализации - 2004 - 2007 годы

Программы

Основные        - изменение условий расквартирования

мероприятия       военнослужащих, проходящих военную службу по

Программы         контракту на воинских должностях, подлежащих

замещению солдатами, матросами, сержантами и

старшинами, в соединениях и воинских частях

постоянной готовности Вооруженных Сил Российской

Федерации, воинских частях пограничных войск и

внутренних войск Министерства внутренних дел

Российской Федерации;

достижение нормативного уровня боевой подготовки

и материально-технического обеспечения этих

соединений и воинских частей;

создание условий для устойчивого

функционирования системы комплектования

Вооруженных Сил Российской Федерации, других

войск, воинских формирований и органов

военнослужащими, проходящими военную службу по

контракту на воинских должностях, подлежащих

замещению солдатами, матросами, сержантами и

старшинами;

поддержание технической оснащенности указанных

соединений и воинских частей

Исполнители     - Министерство обороны Российской Федерации,

основных          Министерство внутренних дел Российской

программных       Федерации, Федеральная служба безопасности

мероприятий       Российской Федерации, организации и предприятия,

определяемые на конкурсной основе

Объем и         - на реализацию Программы предусматриваются

источники         средства в размере 79091,65 млн. рублей.

финансирования    Финансирование расходов на реализацию Программы

Программы         осуществляется по целевой статье функциональной

классификации расходов бюджетов Российской

Федерации по разделам федерального бюджета

"Национальная оборона" и "Правоохранительная

деятельность и обеспечение безопасности

государства".

Объем финансирования мероприятий Программы в

2004 - 2007 годах уточняется при разработке

проекта федерального бюджета на очередной год

Контроль за     - контроль за реализацией Программы осуществляет

реализацией       государственный заказчик - координатор Программы

Программы         совместно с другими государственными заказчиками

Программы

Ожидаемые       - обеспечение условий для укомплектования до 2007

результаты        года военнослужащими, проходящими военную службу

реализации        по контракту, воинских должностей, подлежащих

Программы         замещению солдатами, матросами, сержантами и

старшинами, в соединениях и воинских частях

постоянной готовности Вооруженных Сил Российской

Федерации, воинских частях пограничных войск и

внутренних войск Министерства внутренних дел

Российской Федерации;

планомерное замещение военнослужащими,

проходящими военную службу по контракту,

воинских должностей, подлежащих замещению

солдатами, матросами, сержантами и старшинами, в

этих соединениях и воинских частях (в первую

очередь в воинских частях, выполняющих задачи и

(или) дислоцированных в "горячих точках");

создание условий для заключения первых

контрактов гражданами, поступающими на военную

службу по контракту на воинские должности,

подлежащие замещению солдатами, матросами,

сержантами и старшинами, в указанных соединениях

и воинских частях, и увеличение численности

военнослужащих, проходящих военную службу по

контракту на этих должностях, с 22,1 тыс.

человек до 147,578 тыс. человек;

снижение сложившейся в обществе

неудовлетворенности существующей системой

комплектования военнослужащими, проходящими

военную службу по призыву, Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов и направлением этих

военнослужащих для прохождения военной службы в

"горячих точках";

создание предпосылок для сокращения с 2008 года

срока военной службы по призыву до одного года

1. Обоснование необходимости

разработки Федеральной целевой программы

"Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту, ряда соединений

и воинских частей" на 2004 - 2007 годы

и организация ее выполнения

Основами государственной политики Российской Федерации по военному строительству определены до 2010 года основные направления военного строительства, одним из которых является совершенствование системы подготовки мобилизационных ресурсов и комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации (далее именуются - Вооруженные Силы), других войск, воинских формирований и органов.

На протяжении веков в России система комплектования Вооруженных Сил базировалась на традиционном восприятии воинской обязанности как особой нравственной нормы, а призыва на военную службу - как священной обязанности перед Отечеством.

Однако за последнее десятилетие ряд факторов, в том числе политических, идеологических, демографических, экономических и социальных, оказал негативное воздействие на состояние системы комплектования Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, резко сократив возможность призыва граждан на военную службу в объеме, обеспечивающем потребности обороны и безопасности страны.

При этом развитие средств, форм и способов вооруженной борьбы выдвигает новые требования к профессиональной подготовке военнослужащих. Внедрение передовых информационных технологий в основные звенья боевого управления, вооружение и военную технику, необходимость существенного увеличения боевого потенциала как воинских подразделений, так и каждого военнослужащего в условиях ресурсных ограничений неизбежно ставит вопрос о профессионализации военной службы.

Необходимость профессионализации военной службы обусловлена тем, что в сложившихся политических, экономических и демографических условиях необходимо совершенствовать систему комплектования Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов путем первоочередного перехода к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских должностей, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами (далее именуются - солдаты и сержанты), в соединениях и воинских частях постоянной готовности Вооруженных Сил, воинских частях пограничных войск и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее именуются - внутренние войска). В дальнейшем необходимо с учетом экономических и социально-демографических условий распространить такой способ комплектования на все Вооруженные Силы, другие войска, воинские формирования и органы.

Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских должностей, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в этих соединениях и воинских частях, а также связанные с этим изменения системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов являются сложным процессом, имеющим многоплановый характер.

Мировая и отечественная практика показывает, что эффективное управление таким процессом может быть обеспечено только в рамках Федеральной целевой программы "Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей" (далее именуется - Программа), предусматривающей осуществление комплекса разноплановых мероприятий, направленных на достижение поставленной цели.

Таким образом, необходимость организации перехода к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских должностей, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в указанных воинских частях обусловлена военно-политическим, экономическим и социальным значением и масштабностью задач, решаемых Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формированиями и органами.

2. Цели, задачи и срок реализации Программы

Целью Программы является обеспечение перехода к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских должностей, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в соединениях и воинских частях постоянной боевой готовности Вооруженных Сил, воинских частях пограничных войск и внутренних войск, переводимых на новый способ комплектования указанных воинских должностей (далее именуются - воинские части, переводимые на новый способ комплектования), и совершенствование боевой готовности указанных соединений и воинских частей.

Достижение указанной цели обеспечивается путем осуществления следующих мероприятий:

переход к профессиональной армии на основе комплектования военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских должностей, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в воинских частях, переводимых на новый способ комплектования;

улучшение условий расквартирования и введение дифференцированной надбавки за особые условия боевой подготовки в целях повышения привлекательности военной службы по контракту;

перевод воинских частей на новый способ комплектования в 2004 - 2007 годах в соответствии с планом-графиком (приложение N 1 <*>) и соответствующая корректировка системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов;

--------------------------------

<*> Секретно.

совершенствование боевой готовности воинских частей, переводимых на новый способ комплектования, за счет повышения уровня боевой подготовки и профессионального мастерства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Срок реализации Программы - 2004 - 2007 годы.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий разработана на основе результатов научных исследований по проблемам комплектования воинских должностей, подлежащих замещению солдатами и сержантами, военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, и результатов проведения практического эксперимента в 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В рамках Программы предполагается осуществить комплекс программных мероприятий (Приложения N 2 и 3).

Программа реализуется по следующим двум направлениям:

социальное обеспечение и повышение привлекательности военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами и сержантами;

совершенствование боевой готовности воинских частей, переводимых на новый способ комплектования.

Социальное обеспечение и повышение

привлекательности военной службы по контракту

на воинских должностях, подлежащих замещению

солдатами и сержантами

Реализация указанного направления обеспечивается путем:

изменения условий расквартирования военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в воинских частях, переводимых на новый способ комплектования;

изменения социального статуса и материального положения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в воинских частях, переводимых на новый способ комплектования.

Мероприятия Программы, направленные на изменение условий расквартирования военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (Приложение N 4), предусматривают:

реконструкцию (переоборудование) казарм в военные общежития упрощенного типа;

строительство новых военных общежитий;

приведение объектов казарменной зоны в соответствие с установленными нормами;

развитие социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения функционирования существующих и вводимых в эксплуатацию объектов казарменной зоны.

Мероприятия Программы, направленные на обеспечение привлекательности военной службы по контракту (Приложение N 5), предусматривают:

выплату дифференцированной надбавки за особые условия боевой подготовки;

выплату компенсации за поднаем жилья по установленным законодательством Российской Федерации нормам указанным военнослужащим, имеющим семьи;

доведение до установленных законодательством Российской Федерации норм уровня обеспеченности указанных военнослужащих вещевым имуществом;

обеспечение реализации прав указанных военнослужащих:

на медицинское обеспечение, в том числе установление ежемесячных компенсаций за санаторно-курортное лечение;

на оплату проезда военнослужащих и членов их семей к новому месту службы, в том числе выплата ежемесячных компенсаций за расходы на проезд к месту проведения отпуска и обратно;

стимулирование выполнения боевых задач и задач боевой подготовки в особых (полевых) условиях;

предоставление права на получение бесплатного высшего или среднего специального образования.

Совершенствование боевой готовности воинских частей,

переводимых на новый способ комплектования

Реализация указанного направления обеспечивается путем:

совершенствования боевой подготовки и материально-технического обеспечения воинских частей;

поддержания технической оснащенности воинских частей;

создания условий, обеспечивающих устойчивое функционирование системы комплектования Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Мероприятия Программы, направленные на совершенствование боевой подготовки и материально-технического обеспечения воинских частей (Приложение N 6), предусматривают:

освобождение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в воинских частях, переводимых на новый способ комплектования, от исполнения обязанностей, не связанных с боевой (специальной) подготовкой и их должностными обязанностями;

совершенствование учебно-материальной и технической базы боевой подготовки;

организацию боевой подготовки в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

обеспечение эксплуатации объектов учебно-материальной и технической базы боевой подготовки и увеличенного количества объектов инфраструктуры;

обеспечение проведения высших форм боевой подготовки.

Мероприятия Программы, направленные на поддержание технической оснащенности воинских частей (Приложение N 7), предусматривают:

поддержание соответствующего технического состояния вооружения и военной техники (текущее содержание и ремонт вооружения и военной техники, обусловленные повышенной интенсивностью эксплуатации в процессе боевой подготовки);

поддержание объектов инфраструктуры воинских частей на уровне, обеспечивающем совершенствование боевой готовности и проведение боевой подготовки.

Мероприятия Программы, направленные на создание условий, обеспечивающих устойчивое функционирование системы комплектования Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (Приложение N 8), предусматривают:

научное сопровождение Программы;

совершенствование нормативного правового обеспечения прохождения военной службы по контракту военнослужащими, занимающими воинские должности солдат и сержантов, в воинских частях, переводимых на новый способ комплектования;

решение организационных вопросов перехода к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских должностей, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в воинских частях, переводимых на новый способ комплектования;

информационное обеспечение Программы;

создание устойчивой и централизованной системы комплектования Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов.

Мероприятия Программы, направленные на создание условий, обеспечивающих совершенствование боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил, пограничных и внутренних войск в условиях перехода воинских частей на новый способ комплектования (Приложение N 9), предусматривают:

обеспечение закупки и монтажа дополнительных технических средств охраны и сигнализации;

предварительную подготовку военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению солдатами и сержантами, в воинские части, переводимые на новый способ комплектования, в учебных центрах и учебных воинских частях.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 79091,65 млн. рублей (в ценах 2003 года) и распределяются по государственным заказчикам следующим образом:

(млн. рублей)

┌─────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┐

│Государственные заказчики│  Всего  │ В том числе по направлениям│

│                         │         │          расходов          │

│                         │         ├─────────┬───────┬──────────┤

│                         │         │капи-    │ НИОКР │  прочие  │

│                         │         │тальное  │       │  расходы │

│                         │         │строи-   │       │          │

│                         │         │тельство │       │          │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┤

│Министерство обороны     │68422,22 │24327,49 │ 55,23 │ 44059,5  │

│Российской Федерации     │         │         │       │          │

│                         │         │         │       │          │

│Министерство внутренних  │ 8547,06 │ 2432,77 │       │  6114,29 │

│дел Российской Федерации │         │         │       │          │

│                         │         │         │       │          │

│Федеральная служба       │ 2102,37 │  418,32 │       │  1684,04 │

│безопасности Российской  │         │         │       │          │

│Федерации                │         │         │       │          │

└─────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┘

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется по целевой статье функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации по разделам федерального бюджета "Национальная оборона" и "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства".

Объем и структура бюджетного финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Капитальные вложения в общем размере затрат составляют в 2004 - 2007 годах 34 процента (27178,28 млн. рублей).

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется государственным заказчиком - координатором Программы путем взаимодействия с государственными заказчиками и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие управление процессами планирования, исполнения и контроля, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594.

При реализации Программы государственный заказчик-координатор и государственные заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации.

Финансирование текущих расходов осуществляется в сметно-бюджетном порядке, а оплата поставок товаров, выполнение работ и оказание услуг - путем заключения государственным заказчиком-координатором и государственными заказчиками государственных контрактов (договоров) на конкурсной основе.

Отбор организаций и предприятий для реализации Программы (исполнителей Программы) осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".

Государственные заказчики и исполнители Программы несут ответственность за ее качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Руководителям федеральных органов исполнительной власти - государственным заказчикам Программы разрешается вносить изменения в очередность и сроки перевода соединений и воинских частей постоянной боевой готовности Вооруженных Сил, воинских частей пограничных войск и внутренних войск на новый способ комплектования, предусмотренные планом-графиком (приложение N 1 <*> к Программе), и осуществлять его в пределах общей численности военнослужащих указанных соединений и воинских частей в расчете на год и в пределах утвержденных объемов финансирования на соответствующий год.

--------------------------------

<*> Секретно.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.07.2004 N 364)

Ежегодное планирование программных мероприятий осуществляется в три этапа.

На первом этапе (январь - февраль) осуществляются анализ результатов выполнения программных мероприятий в предыдущем году и прогноз выполнения программных мероприятий текущего года, а также уточнение показателей программных мероприятий на планируемый год. На втором этапе (апрель - июнь) осуществляются:

корректировка программных мероприятий на планируемый год с учетом установленного Правительством Российской Федерации предельного размера бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий Программы;

представление ежегодно государственным заказчиком-координатором и государственными заказчиками в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы с отражением размера запрашиваемых ассигнований на программные мероприятия по соответствующим разделам и статьям (направлениям) расходов бюджетной классификации и приложением пояснительной записки с экономическим обоснованием программных мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году.

На третьем этапе (не позднее одного месяца после принятия федерального закона о федеральном бюджете) осуществляются:

корректировка перечня мероприятий Программы с учетом утвержденного размера ассигнований;

представление государственными заказчиками до 20 января года, следующего за отчетным, отчетов о ходе выполнения Программы государственному заказчику-координатору;

представление государственным заказчиком-координатором до 20 февраля года, следующего за отчетным, обобщенной информации о ходе выполнения Программы в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Эффективность и последствия реализации

программных мероприятий

Реализация Программы обеспечит условия для укомплектования до 2007 года воинских частей, переводимых на новый способ комплектования, военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами и сержантами.

Результатами реализации Программы будут являться:

планомерное замещение военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, воинских должностей, подлежащих замещению солдатами и сержантами, в воинских частях, переводимых на новый способ комплектования (в первую очередь в воинских частях, выполняющих задачи и (или) дислоцированных в "горячих точках");

создание условий для заключения первых контрактов гражданами, поступающими на военную службу по контракту на воинские должности, подлежащие замещению солдатами и сержантами, в воинских частях, переводимых на новый способ комплектования, и увеличение численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на этих должностях, с 22,1 тыс. до 147,578 тыс. человек.

В результате реализации Программы планируется:

снизить сложившуюся в обществе неудовлетворенность существующей системой комплектования военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов и направлением этих военнослужащих для прохождения военной службы в "горячих точках";

создать предпосылки для сокращения с 2008 года срока военной службы по призыву до одного года.

7. Организация управления реализацией Программы

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором через межведомственную комиссию, формируемую из представителей государственных заказчиков, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Межведомственная комиссия:

обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в интересах достижения конечной цели Программы;

несет ответственность за методическое и научное обеспечение реализации Программы, осуществляет согласование вопросов реализации Программы с федеральными органами исполнительной власти;

контролирует деятельность всех участников реализации Программы;

отчитывается не реже 1 раза в полугодие о результатах реализации Программы перед государственным заказчиком-координатором и другими государственными заказчиками.

Государственный заказчик - координатор Программы:

несет ответственность за реализацию Программы в целом;

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков, обеспечивая согласованность их действий по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств федерального бюджета;

подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы.

Государственные заказчики Программы отвечают за своевременную реализацию мероприятий Программы, руководят действиями ее исполнителей и обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на выполнение Программы.

Государственные заказчики и государственный заказчик-координатор осуществляют в установленном порядке финансирование мероприятий Программы и заключают с исполнителями государственные контракты в пределах ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на ее реализацию в очередном финансовом году.

Государственные заказчики осуществляют контроль за реализацией мероприятий Программы.

Приложение N 2

к Федеральной целевой программе

"Переход к комплектованию

военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту,

ряда соединений и воинских

частей" на 2004 - 2007 годы

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

(млн. рублей, в ценах 2003 г.)

┌─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────────────────────┐

│Мероприятия Программы│  Направления расходов  │    Показатели    │Объем   │           В том числе            │

│                     │                        │    реализации    │финанси-├───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │                        │    Программы     │рования │ 2004  │  2005  │  2006  │  2007  │

│                     │                        │                  │на 2004 │ год   │  год   │  год   │  год   │

│                     │                        │                  │- 2007  │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │годы -  │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │всего   │       │        │        │        │

├─────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │79091,65│9677,64│20877,77│21744,66│26791,58│

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе по:         │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Социальное │                  │64196,99│8653,04│17222,08│17378,21│20943,66│

│                     │обеспечение и повышение │                  │        │       │        │        │        │

│                     │привлекательности воен- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ной службы по контракту │                  │        │       │        │        │        │

│                     │на воинских должностях, │                  │        │       │        │        │        │

│                     │подлежащих замещению    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │солдатами и сержантами" │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Совершенст-│                  │14894,66│1024,6 │ 3655,69│ 4366,45│ 5847,92│

│                     │вование боевой готовнос-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ти воинских частей, пе- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │реводимых на новый спо- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │соб комплектования"     │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │                  │27178,59│7068,93│ 9126,33│ 6639,78│ 4343,54│

│                     │ство <*>                │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │по направлению "Социаль-│                  │25678,4 │6807,15│ 8711,48│ 6200,52│ 3959,25│

│                     │ное обеспечение и повы- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │шение привлекательности │                  │        │       │        │        │        │

│                     │военной службы по кон-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │тракту на воинских долж-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ностях, подлежащих заме-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │щению солдатами и       │                  │        │       │        │        │        │

│                     │сержантами"             │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │по направлению "Совер-  │                  │ 1500,18│ 261,78│  414,85│  439,26│  384,29│

│                     │шенствование боевой го- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │товности воинских час-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │тей, переводимых на но- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │вый способ комплектова- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ния"                    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │НИОКР                   │                  │   55,23│  15,5 │   14,91│   12,41│   12,41│

│                     │по направлению          │                  │        │       │        │        │        │

│                     │"Совершенствование бое- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │вой готовности воинских │                  │        │       │        │        │        │

│                     │частей, переводимых на  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │новый способ комплекто- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │вания"                  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы - всего  │                  │51857,84│2593,21│11736,53│15092,47│22435,63│

│                     │в том числе по:         │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Социальное │                  │38518,59│1845,89│ 8510,6 │11177,69│16984,41│

│                     │обеспечение и повышение │                  │        │       │        │        │        │

│                     │привлекательности воен- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ной службы по контракту │                  │        │       │        │        │        │

│                     │на воинских должностях, │                  │        │       │        │        │        │

│                     │подлежащих замещению    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │солдатами и сержантами" │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Совершенст-│                  │13339,25│ 747,32│ 3225,92│ 3914,78│ 5451,22│

│                     │вование боевой готовнос-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ти воинских частей,     │                  │        │       │        │        │        │

│                     │переводимых на новый    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │способ комплектования"  │                  │        │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│      Социальное обеспечение и повышение привлекательности                                                   │

│      военной службы по контракту на воинских должностях,                                                    │

│          подлежащих замещению солдатами и сержантами                                                        │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │64196,98│8653,04│17222,21│17378,21│20943,66│

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │                  │25678,4 │6807,15│ 8711,48│ 6200,52│ 3959,25│

│                     │ство - всего            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │(по разделам "Националь-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ная оборона" и "Правоох-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ранительная деятельность│                  │        │       │        │        │        │

│                     │и обеспечение безопас-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ности государства")     │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обустройство военно- │затраты на создание     │                  │14864,87│4521,38│ 4547,63│ 3734,97│ 2060,88│

│служащих, проходящих │жилищного фонда для     │                  │        │       │        │        │        │

│военную службу по    │бесквартирных несемейных│                  │        │       │        │        │        │

│контракту на воинских│военнослужащих          │                  │        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │общежития упрощенного   │436 │951626│70491 │ 5524,83│1426,05│ 1779,31│ 1518,37│  801,1 │

│тами и сержантами, в │типа (реконструкция)    │зда-│кв. м │чел.  │        │       │        │        │        │

│воинских частях,     │                        │ний │      │      │        │       │        │        │        │

│переводимых на новый │                        │    │      │      │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│общежития с жилыми      │375 │909725│64981 │ 9340,04│3095,33│ 2768,32│ 2216,6 │ 1259,79│

│                     │ячейками                │зда-│кв. м │чел.  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │ний │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │    │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │Объекты социальной      │252 │353565│      │ 3689,8 │ 950,1 │ 1030,95│  969,03│  739,72│

│                     │инфраструктуры          │зда-│кв. м │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │ния │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение функцио- │Инженерная инфраструк-  │                  │ 4531,23│1335,68│ 1880,67│  883,43│  431,4 │

│нирования существую- │тура                    │                  │        │       │        │        │        │

│щих и вводимых в     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│эксплуатацию объектов│                        │                  │        │       │        │        │        │

│казарменной зоны     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Приведение существую-│Ремонт существующего    │                  │ 2592,5 │   -   │ 1252,23│  613,04│  727,25│

│щей инфраструктуры в │фонда                   │                  │        │       │        │        │        │

│соответствие с уста- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новленными норматива-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми обустройства      │                        │                  │        │       │        │        │        │

│военнослужащих       │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы - всего  │                  │38518,58│1845,89│ 8510,6 │11177,69│16984,41│

│                     │(по разделам "Националь-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ная оборона" и "Правоох-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ранительная деятельность│                  │        │       │        │        │        │

│                     │и обеспечение безопас-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ности государства")     │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение набора   │Обеспечение личного сос-│                  │ 1781,14│ 127,73│  687,44│  320,42│  645,58│

│военнослужащих, про- │тава войск (сил) - всего│                  │        │       │        │        │        │

│ходящих военную служ-│в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│бу по контракту, в   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинские части, пере-│затраты на обеспечение  │                  │ 1721,2 │ 120,36│  669,2 │  304,63│  627,05│

│водимые на новый спо-│личного состава, прибы- │                  │        │       │        │        │        │

│соб комплектования   │вающего в воинские час- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ти (выплата подъемного  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │пособия, единовременного│                  │        │       │        │        │        │

│                     │пособия при заключении  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │контракта, транспортные │                  │        │       │        │        │        │

│                     │расходы, вещевое        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │обеспечение)            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │транспортные затраты,   │                  │   59,92│   7,37│   18,24│   15,79│   18,53│

│                     │связанные с убытием     │                  │        │       │        │        │        │

│                     │личного состава из      │                  │        │       │        │        │        │

│                     │воинских частей         │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение комплек- │обеспечение личного     │                  │33807,55│1498,4 │ 7239,05│10040,4 │15029,69│

│тования военнослужа- │состава - всего         │                  │        │       │        │        │        │

│щими, проходящими    │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│военную службу по    │денежное довольствие    │           │147578│20105,3 │ 684,19│ 4208,56│ 6032,68│ 9179,88│

│контракту на воинских│военнослужащих          │           │солдат│        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │                        │           │и сер-│        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │                        │           │жантов│        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях,     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│переводимых на новый │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение стимули- │повышение денежного до- │           │183630│12117,86│ 744,22│ 2695,51│ 3539,85│ 5138,28│

│рования военной служ-│вольствия военнослужащих│           │чел.  │        │       │        │        │        │

│бы военнослужащих,   │в случае введения над-  │                  │        │       │        │        │        │

│проходящих военную   │бавки за особые условия │                  │        │       │        │        │        │

│службу по контракту в│боевой подготовки в 42  │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │мотострелковой дивизии и│                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │46 отдельной бригаде    │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│оперативного назначения │                  │        │       │        │        │        │

│                     │внутренних войск МВД    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │России до 5000 руб./ме- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │сяц, в остальных частях │                  │        │       │        │        │        │

│                     │до 3300 руб./месяц      │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение права во-│выплата компенсации за  │           │147578│  198,23│   9,43│   42,1 │   58,16│   88,55│

│еннослужащих, прохо- │санаторно-курортное     │           │солдат│        │       │        │        │        │

│дящих военную службу │обеспечение (из расчета │           │и сер-│        │       │        │        │        │

│по контракту на воин-│50 руб./месяц на солдат │           │жантов│        │       │        │        │        │

│ских должностях, под-│матросов, сержантов и   │                  │        │       │        │        │        │

│лежащих замещению    │старшин)                │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми, в воинских час-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, в области   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│медицинского обеспе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│чения, в том числе   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│санаторно-курортного │                        │                  │        │       │        │        │        │

│лечения              │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение права    │выплата компенсации на  │           │147578│  594,7 │  28,28│  126,3 │  174,48│  265,64│

│военнослужащих, про- │проезд в отпуск         │           │солдат│        │       │        │        │        │

│ходящих военную слу- │(из расчета 150 руб./ме-│           │и сер-│        │       │        │        │        │

│жбу по контракту на  │сяц на солдат, матросов,│           │жантов│        │       │        │        │        │

│воинских должностях, │сержантов и старшин)    │                  │        │       │        │        │        │

│подлежащих замещению │                        │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми, в воинских час-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, на оплату   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│проезда военнослужа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих и членов их семей│                        │                  │        │       │        │        │        │

│к новому месту слу-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│жбы, к месту проведе-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния отпуска и обратно│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поднаем жилья для    │выплата компенсации за  │           │29516 │  316,21│  11,82│   68,74│   93,99│  141,66│

│военнослужащих, про- │поднаем жилья           │           │солдат│        │       │        │        │        │

│ходящих военную служ-│                        │           │и сер-│        │       │        │        │        │

│бу по контракту на   │                        │           │жантов│        │       │        │        │        │

│воинских должностях, │                        │                  │        │       │        │        │        │

│подлежащих замещению │                        │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержан-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тами, в воинских час-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, и имеющих   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│семьи                │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Доведение до установ-│вещевое обеспечение     │           │147578│  109,26│   5,09│   22,74│   31,95│   49,48│

│ленных норм обеспе-  │                        │           │солдат│        │       │        │        │        │

│ченности вещевым иму-│                        │           │и сер-│        │       │        │        │        │

│ществом военнослужа- │                        │           │жантов│        │       │        │        │        │

│щих, проходящих воен-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ную службу по кон-   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тракту в воинских    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│частях, переводимых  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│на новый способ      │                        │                  │        │       │        │        │        │

│комплектования       │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение проезда  │транспортные расходы    │           │147578│  365,97│  15,38│   75,1 │  109,29│  166,2 │

│военнослужащих, про- │                        │           │солдат│        │       │        │        │        │

│ходящих военную служ-│                        │           │и сер-│        │       │        │        │        │

│бу по контракту в    │                        │           │жантов│        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектова-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния, в окружные учеб-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ные центры для по-   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│вышения квалификации │                        │                  │        │       │        │        │        │

│(командировки, пере- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│подготовка младших   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│командиров в окружных│                        │                  │        │       │        │        │        │

│учебных центрах при  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│назначении на выше-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│стоящие должности)   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение стимули- │выплаты военнослужащим  │           │147578│ 2929,89│ 219,76│  584,12│  816,88│ 1309,13│

│рования военнослужа- │(полевые)               │           │солдат│        │       │        │        │        │

│щих, проходящих воен-│                        │           │и сер-│        │       │        │        │        │

│ную службу по конт-  │                        │           │жантов│        │       │        │        │        │

│ракту на воинских    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектова-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния, выполняющих     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│боевые задачи и зада-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│чи боевой подготовки │                        │                  │        │       │        │        │        │

│в особых (полевых)   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│условиях             │                        │                  │        │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│      Совершенствование боевой готовности воинских частей,                                                   │

│           переводимых на новый способ комплектования                                                        │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │14894,66│1024,6 │ 3655,69│ 4366,45│ 5847,92│

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │67  │200612│      │ 1500,18│ 261,78│  414,85│  439,26│  384,29│

│                     │ство <*> - объекты соци-│зда-│кв. м │      │        │       │        │        │        │

│                     │альной инфраструктуры   │ний │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │(по разделу "Националь- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ная оборона")           │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │НИОКР (по разделу       │                  │   55,23│  15,5 │   14,91│   12,41│   12,41│

│                     │"Национальная оборона") │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Освобождение военно- │Обеспечение личного     │                  │  243,78│   -   │   30,11│   61,99│  151,68│

│служащих, проходящих │состава (заработная     │                  │        │       │        │        │        │

│военную службу по    │плата гражданского      │                  │        │       │        │        │        │

│контракту на воинских│персонала)              │                  │        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектова-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния, от исполнения   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│обязанностей, не свя-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│занных с боевой (спе-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│циальной) подготовкой│                        │                  │        │       │        │        │        │

│и их функциональными │                        │                  │        │       │        │        │        │

│обязанностями        │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение организа-│Совершенствование учеб- │                  │ 2100,97│ 115,94│  929,28│  472,42│  583,34│

│ции боевой подготовки│но-материальной и тех-  │                  │        │       │        │        │        │

│в воинских частях,   │нической базы для прове-│                  │        │       │        │        │        │

│переводимых на новый │дения боевой подготовки │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Боевая подготовка и     │                  │ 1950,04│  27,05│  414,35│  643,19│  865,44│

│                     │материально-техническое │                  │        │       │        │        │        │

│                     │обеспечение войск (сил) │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │оплата и хранение       │                  │  574,88│  20,53│  108,44│  194,54│  251,38│

│                     │спецтоплива и горюче-   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │смазочных материалов    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │транспортные расходы    │                  │  195,75│   -   │   47,51│   69,16│   79,08│

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение эксплуа- │оплата квартирно-экс-   │                  │  989,3 │   -   │  217   │  316,64│  455,66│

│тации новых объектов │плуатационных расходов  │                  │        │       │        │        │        │

│инфраструктуры и до- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ведения уровня квар- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тирно-эксплуатацион- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ных расходов до нор- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│мативных             │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Материально-техни-   │учебно-материальная и   │                  │  105,79│   0,91│   22,92│   36,24│   45,73│

│ческое обеспечение   │техническая база        │                  │        │       │        │        │        │

│проведения высших    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│форм боевой подгото- │материально-техническое │                  │    8,19│   0,12│    0,12│    2,44│    5,51│

│вки (карты, канце-   │обеспечение             │                  │        │       │        │        │        │

│лярские принадлеж-   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ности)               │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы          │                  │   76,12│   5,48│   18,38│   24,18│   28,09│

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поддержание техни-   │Содержание, эксплуатация│                  │ 5737,75│ 119,68│ 1208,13│ 1823,82│ 2586,12│

│ческого состояния    │и текущий ремонт        │                  │        │       │        │        │        │

│вооружения и военной │вооружения, военной     │                  │        │       │        │        │        │

│техники в воинских   │техники и имущества     │                  │        │       │        │        │        │

│частях, переводимых  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│на новый способ комп-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│лектования, в соот-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ветствии с норматив- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ными требованиями    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поддержание объектов │Текущий ремонт объектов │                  │ 2346,44│ 230,49│  494,52│  635,08│  986,36│

│инфраструктуры в во- │инфраструктуры          │                  │        │       │        │        │        │

│инских частях, пере- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│водимых на новый     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектова-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния, в соответствии  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│с нормативными требо-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ваниями              │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение отбора   │Информационное          │                  │  436,97│ 109,24│  109,24│  109,24│  109,24│

│кандидатов для про-  │обеспечение             │                  │        │       │        │        │        │

│хождения военной     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│службы по контракту  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Создание условий,    │Прочие расходы          │                  │  523,31│ 144,93│   40,3 │  169,04│  169,04│

│обеспечивающих под-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│держание боевой и мо-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│билизационной готов- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ности Вооруженных    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Сил, других войск,   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских формирований│                        │                  │        │       │        │        │        │

│и органов на установ-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ленном уровне в усло-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│виях перехода на но- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│вый способ комплекто-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│вания                │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│в том числе:         │в том числе:            │                  │  161,2 │  40,3 │   40,3 │   40,3 │   40,3 │

│обеспечение освобо-  │поставка и модернизация │                  │        │       │        │        │        │

│ждения военнослужа-  │технических средств     │                  │        │       │        │        │        │

│щих, проходящих воен-│охраны                  │                  │        │       │        │        │        │

│ную службу по конт-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ракту в воинских час-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, от выполне- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния обязанностей, не │                        │                  │        │       │        │        │        │

│связанных с боевой   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│(специальной) подго- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│товкой и их функцио- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│нальными обязаннос-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тями                 │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│обеспечение предвари-│восстановление учебно-  │                  │  362,11│ 104,63│    -   │  128,74│  128,74│

│тельной подготовки   │материальной и техни-   │                  │        │       │        │        │        │

│военнослужащих при их│ческой базы учебных     │                  │        │       │        │        │        │

│поступлении на воен- │центров                 │                  │        │       │        │        │        │

│ную службу по кон-   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тракту на воинские   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│должности, подлежащие│                        │                  │        │       │        │        │        │

│замещению солдатами и│                        │                  │        │       │        │        │        │

│сержантами, в воин-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ские части, переводи-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│мые на новый способ  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│комплектования       │                        │                  │        │       │        │        │        │

└─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Уточняется по проектно-сметной документации.

Приложение N 3

к Федеральной целевой программе

"Переход к комплектованию

военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту,

ряда соединений и воинских

частей" на 2004 - 2007 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

(млн. рублей, в ценах 2003 г.)

┌─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────────────────────┐

│Мероприятия Программы│  Направления расходов  │    Показатели    │Объем   │           В том числе            │

│                     │                        │    реализации    │финанси-├───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │                        │    Программы     │рования │ 2004  │  2005  │  2006  │  2007  │

│                     │                        │                  │на 2004 │ год   │  год   │  год   │  год   │

│                     │                        │                  │- 2007  │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │годы -  │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │всего   │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│            1. Вооруженные Силы Российской Федерации                                                         │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │68442,21│7761,26│17581,26│19441,3 │23658,4 │

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе по:         │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Социальное │                  │54469,12│6803,22│14184,92│15317,69│18163,30│

│                     │обеспечение и повышение │                  │        │       │        │        │        │

│                     │привлекательности воен- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ной службы по контракту │                  │        │       │        │        │        │

│                     │на воинских должностях, │                  │        │       │        │        │        │

│                     │подлежащих замещению    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │солдатами и сержантами" │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Совершен-  │                  │13973,09│ 958,04│ 3396,34│ 4123,61│ 5495,09│

│                     │ствование боевой готов- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ности воинских частей,  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │переводимых на новый    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │способ комплектования"  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │                  │24327,49│5924,85│ 7594,20│ 6471,59│ 4336,85│

│                     │ство <*> - всего        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │по направлению "Социаль-│                  │22861,01│5672,96│ 7194,94│ 6040,54│ 3952,56│

│                     │ное обеспечение и повы- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │шение привлекательности │                  │        │       │        │        │        │

│                     │военной службы по конт- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ракту на воинских долж- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ностях, подлежащих заме-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │щению солдатами и сер-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │жантами"                │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │по направлению "Совер-  │                  │ 1466,48│ 251,89│  399,25│  431,05│  384,29│

│                     │шенствование боевой го- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │товности воинских час-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │тей, переводимых на но- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │вый способ комплектова- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ния"                    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │НИОКР                   │                  │   55,23│  15,5 │   14,91│   12,41│   12,41│

│                     │по направлению "Совер-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │шенствование боевой го- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │товности воинских час-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │тей, переводимых на но- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │вый способ комплектова- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ния"                    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы - всего  │                  │44059,49│1820,91│ 9972,15│12957,3 │19309,14│

│                     │в том числе по:         │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Социальное │                  │31608,11│1130,26│ 6989,98│ 9277,15│14210,74│

│                     │обеспечение и повышение │                  │        │       │        │        │        │

│                     │привлекательности воен- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ной службы по контракту │                  │        │       │        │        │        │

│                     │на воинских должностях, │                  │        │       │        │        │        │

│                     │подлежащих замещению    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │солдатами и сержантами" │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Совершенс- │                  │12451,38│ 690,65│ 2982,17│ 3680,15│ 5098,39│

│                     │твование боевой готов-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ности воинских частей,  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │переводимых на новый    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │способ комплектования"  │                  │        │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│      Социальное обеспечение и повышение привлекательности                                                   │

│      военной службы по контракту на воинских должностях,                                                    │

│          подлежащих замещению солдатами и сержантами                                                        │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │54469,12│6803,22│14184,92│15317,69│18163,3 │

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │                  │22861,01│5672,96│ 7194,94│ 6040,54│ 3952,56│

│                     │ство - всего            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │(по разделу "Националь- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ная оборона")           │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе             │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обустройство военно- │затраты на создание     │                  │13301,82│3808,55│ 3792,71│ 3639,67│ 2060,88│

│служащих, проходящих │жилищного фонда для     │                  │        │       │        │        │        │

│военную службу по    │бесквартирных несемейных│                  │        │       │        │        │        │

│контракту на воинских│военнослужащих          │                  │        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │общежития упрощенного   │420 │884082│65488 │ 5013,14│1177,17│ 1535,55│ 1499,31│  801,1 │

│реводимых на новый   │типа (реконструкция)    │зда-│кв. м │чел.  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │ний │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │    │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │общежития с жилыми      │333 │779915│55708 │ 8288,68│2631,38│ 2257,16│ 2140,35│ 1259,79│

│                     │ячейками                │зда-│кв. м │чел.  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │ния │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │    │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │Объекты социальной      │233 │309614│      │ 3361,82│ 825,16│  870,94│  926,00│  739,72│

│                     │инфраструктуры          │зда-│кв. м │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │ния │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение функцио- │Инженерная              │                  │ 3733,02│1039,25│ 1397,47│  864,90│  431,4 │

│нирования существую- │инфраструктура          │                  │        │       │        │        │        │

│щих и вводимых в экс-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│плуатацию объектов   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│казарменной зоны     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Приведение существую-│Ремонт существующего    │                  │ 2464,35│   0,00│ 1133,83│  609,98│  720,56│

│щей инфраструктуры в │фонда                   │                  │        │       │        │        │        │

│соответствие с уста- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новленными норматив- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ными требованиями для│                        │                  │        │       │        │        │        │

│обустройства военно- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│служащих             │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы          │                  │31608,11│1130,26│ 6989,98│ 9277,15│14210,74│

│                     │(по разделу "Нацио-     │                  │        │       │        │        │        │

│                     │нальная оборона")       │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение набора   │Обеспечение личного     │                  │ 1597,82│ 127,73│  605,98│  283,93│  580,21│

│военнослужащих, про- │состава войск (сил)     │                  │        │       │        │        │        │

│ходящих военную служ-│в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│бу по контракту, в   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинские части, пере-│транспортные затраты на │                  │ 1537,90│ 120,36│  587,74│  268,14│  561,68│

│водимые на новый спо-│обеспечение личного сос-│                  │        │       │        │        │        │

│соб комплектования   │тава, прибывающего в во-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │инские части (выплата   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │подъемного пособия, еди-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │новременного пособия при│                  │        │       │        │        │        │

│                     │заключении контракта,   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │транспортные расходы,   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │вещевое обеспечение)    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │затраты, связанные с    │                  │   59,92│   7,37│   18,24│   15,79│   18,53│

│                     │убытием личного состава │                  │        │       │        │        │        │

│                     │из воинских частей      │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение комплек- │Обеспечение личного     │                  │28993,1 │ 976,1 │ 6186,54│ 8708,19│13122,29│

│тования военнослужа- │состава                 │                  │        │       │        │        │        │

│щими, проходящими во-│в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│енную службу по конт-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ракту на воинских    │денежное довольствие    │    │133430│      │17282,56│ 400,73│ 3641,65│ 5252,90│ 7987,29│

│должностях, подлежа- │военнослужащих          │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение стимули- │повышение денежного до- │    │165948│      │10286,72│ 519,42│ 2245,91│ 3032,25│ 4489,14│

│рования военной служ-│вольствия военнослужащих│    │воен- │      │        │       │        │        │        │

│бы военнослужащих,   │в случае введения над-  │    │нослу-│      │        │       │        │        │        │

│проходящих военную   │бавки за особые условия │    │жащих │      │        │       │        │        │        │

│службу по контракту в│боевой подготовки в 42  │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │мотострелковой дивизии  │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │до 5000 руб./месяц, в   │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│остальных частях до     │                  │        │       │        │        │        │

│                     │3300 руб./месяц         │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поднаем жилья для во-│выплата компенсации за  │    │26686 │      │  283,21│  11,36│   59,90│   83,86│  128,08│

│еннослужащих, прохо- │поднаем жилья           │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│дящих военную службу │                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│по контракту на воин-│                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ских должностях, под-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│лежащих замещению    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми, в воинских час-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, и имеющих   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│семьи                │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение права во-│выплата компенсации за  │    │133430│      │  177,02│   7,1 │   37,44│   52,42│   80,06│

│еннослужащих, прохо- │санаторно-курортное     │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│дящих военную службу │обеспечение (из расчета │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│по контракту на воин-│50 руб./месяц на солдат,│    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ских должностях, под-│матросов, сержантов и   │                  │        │       │        │        │        │

│лежащих замещению    │старшин)                │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми, в воинских час-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, в области   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│медицинского обеспе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│чения, в том числе   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│санаторно-курортного │                        │                  │        │       │        │        │        │

│лечения              │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение права во-│выплата компенсации на  │    │133430│      │  531,06│  21,3 │  112,33│  157,26│  240,17│

│еннослужащих, прохо- │проезд в отпуск (из рас-│    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│дящих военную службу │чета 150 руб./месяц на  │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│по контракту на воин-│солдат, матросов, сер-  │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ских должностях, под-│жантов и старшин)       │                  │        │       │        │        │        │

│лежащих замещению    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми, в воинских час-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, на оплату   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│проезда военнослужа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих и членов их семей│                        │                  │        │       │        │        │        │

│к новому месту служ- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│бы, к месту проведе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния отпуска и обратно│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Доведение до установ-│вещевое обеспечение     │    │133430│      │   95,52│   3,72│   19,99│   28,17│   43,64│

│ленных норм обеспе-  │                        │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│ченности вещевым иму-│                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│ществом военнослужа- │                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│щих, проходящих во-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│енную службу по конт-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ракту в воинских час-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования              │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение проезда  │транспортные расходы    │                  │  337,02│  12,48│   69,31│  101,32│  153,91│

│военнослужащих, про- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ходящих военную служ-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│бу по контракту в во-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│инских частях, пере- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│водимых на новый спо-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│соб комплектования, в│                        │                  │        │       │        │        │        │

│окружные учебные     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│центры для повышения │                        │                  │        │       │        │        │        │

│квалификации (коман- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│дировки, переподго-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│товка младших коман- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│диров при назначении │                        │                  │        │       │        │        │        │

│на высшие должности) │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение стимули- │выплаты военнослужащим  │    │133430│      │ 1017,19│  26,44│  197,47│  285,04│  508,24│

│рования военнослужа- │(полевые)               │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│щих, проходящих воен-│                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│ную службу по конт-  │                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ракту на воинских    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектова-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния, и выполняющих   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│боевые задачи и зада-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│чи боевой подготовки │                        │                  │        │       │        │        │        │

│в особых (полевых)   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│условиях             │                        │                  │        │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│      Совершенствование боевой готовности воинских частей,                                                   │

│           переводимых на новый способ комплектования                                                        │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │13973,09│ 958,04│ 3396,34│ 4123,61│ 5495,09│

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │62  │190612│27230 │ 1466,48│ 251,89│  399,25│  431,05│  384,29│

│                     │ство <*> (объекты соци- │зда-│кв. м │мест  │        │       │        │        │        │

│                     │альной инфраструктуры,  │ния │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │раздел "Национальная    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │оборона")               │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │НИОКР (по разделу "Наци-│                  │   55,23│  15,5 │   14,91│   12,41│   12,41│

│                     │ональная оборона")      │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы (по раз- │                  │12451,38│ 690,65│ 2982,17│ 3680,15│ 5098,39│

│                     │делу "Национальная обо- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │рона")                  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Обеспечение личного сос-│                  │  173,25│   -   │   30,11│   44,87│   98,27│

│                     │тава                    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Освобождение военно- │(заработная плата       │                  │        │       │        │        │        │

│служащих, проходящих │гражданского персонала) │                  │        │       │        │        │        │

│военную службу по    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│контракту в воинских │                        │                  │        │       │        │        │        │

│частях, переводимых  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│на новый способ комп-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│лектования, от испол-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│нения обязанностей,  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│не связанных с боевой│                        │                  │        │       │        │        │        │

│(специальной) подго- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│товкой и их функцио- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│нальными обязанностя-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми                   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение организа-│Совершенствование учеб- │                  │ 1906,65│ 115,94│  811,48│  434,47│  544,77│

│ции боевой подготовки│но-материальной и техни-│                  │        │       │        │        │        │

│в воинских частях,   │ческой базы для проведе-│                  │        │       │        │        │        │

│переводимых на новый │ния боевой подготовки   │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Боевая подготовка и ма- │                  │ 1775,78│  17,84│  383,33│  594,2 │  780,4 │

│                     │териально-техническое   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │обеспечение войск (сил),│                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │оплата и хранение спец- │                  │  527,87│  15,83│   99,03│  181,6 │  231,42│

│                     │топлива и горюче-смазоч-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ных материалов          │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │транспортные расходы    │                  │  195,38│   -   │   47,51│   69,07│   78,8 │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение эксплуа- │оплата квартирно-экс-   │                  │  926,72│   -   │  208,89│  299,63│  418,2 │

│тации новых объектов │плуатационных расходов  │                  │        │       │        │        │        │

│инфраструктуры и до- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ведение уровня квар- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тирно-эксплуатацион- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ных расходов до нор- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│мативных             │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Материально-техничес-│учебно-материальная и   │                  │   97,14│   0,91│   22,92│   34,14│   39,18│

│кое обеспечение про- │техническая база        │                  │        │       │        │        │        │

│ведения высших форм  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│боевой подготовки    │материально-техническое │                  │    0,30│   0,12│    0,12│    0,04│    0,02│

│(карты, канцелярские │обеспечение             │                  │        │       │        │        │        │

│принадлежности)      │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │прочие расходы          │                  │   28,37│   0,98│    4,88│    9,73│   12,79│

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поддержание техничес-│Содержание, эксплуатация│                  │ 5345,72│  78,15│ 1125,08│ 1709,59│ 2432,89│

│кого состояния воору-│и текущий ремонт воору- │                  │        │       │        │        │        │

│жения и военной тех- │жения, военной техники и│                  │        │       │        │        │        │

│ники в воинских час- │имущества               │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, в соответ-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ствии с нормативными │                        │                  │        │       │        │        │        │

│требованиями         │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поддержание объектов │Текущий ремонт объектов │                  │ 2289,7 │ 224,55│  482,64│  618,74│  963,78│

│инфраструктуры в во- │инфраструктуры          │                  │        │       │        │        │        │

│инских частях, пере- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│водимых на новый спо-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│соб комплектования, в│                        │                  │        │       │        │        │        │

│соответствии с норма-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тивными требованиями │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение отбора   │Информационное          │                  │  436,97│ 109,24│  109,24│  109,24│  109,24│

│кандидатов для про-  │обеспечение             │                  │        │       │        │        │        │

│хождения военной     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│службы по контракту  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Создание условий,    │Прочие расходы          │                  │  523,31│ 144,93│   40,30│  169,04│  169,04│

│обеспечивающих под-  │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│держание боевой и мо-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│билизационной готов- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ности Вооруженных    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Сил, других войск,   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских формирований│                        │                  │        │       │        │        │        │

│и органов на установ-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ленном уровне в усло-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│виях перехода на но- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│вый способ комплекто-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│вания                │                        │                  │        │       │        │        │        │

│в том числе:         │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│обеспечение освобож- │поставка и модернизация │                  │  161,2 │  40,3 │   40,3 │   40,3 │   40,3 │

│дения военнослужащих,│технических средств     │                  │        │       │        │        │        │

│проходящих военную   │охраны                  │                  │        │       │        │        │        │

│службу по контракту в│                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектова-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния, от выполнения   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│обязанностей, не свя-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│занных с боевой (спе-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│циальной) подготовкой│                        │                  │        │       │        │        │        │

│и их функциональных  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│обязанностей         │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│обеспечение предвари-│восстановление учебно-  │                  │  362,11│ 104,63│    -   │  128,74│  128,74│

│тельной подготовки   │материальной и          │                  │        │       │        │        │        │

│военнослужащих при их│технической базы учебных│                  │        │       │        │        │        │

│поступлении на воен- │центров                 │                  │        │       │        │        │        │

│ную службу по конт-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ракту на воинские    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│должности, подлежащие│                        │                  │        │       │        │        │        │

│замещению солдатами и│                        │                  │        │       │        │        │        │

│сержантами, в воин-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ские части, переводи-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│мые на новый способ  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│комплектования       │                        │                  │        │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│                     2. Пограничные войска                                                                   │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │ 2102,37│  17,01│  267,95│  542,77│ 1274,63│

│                     │всего:                  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе по:         │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Социальное │                  │ 1834,52│  16,10│  258,83│  466,35│ 1093,24│

│                     │обеспечение и повышение │                  │        │       │        │        │        │

│                     │привлекательности воен- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ной службы по контракту │                  │        │       │        │        │        │

│                     │на воинских должностях, │                  │        │       │        │        │        │

│                     │подлежащих замещению    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │солдатами и сержантами" │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Совершенс- │                  │  267,84│   0,91│    9,13│   76,41│  181,39│

│                     │твование боевой готов-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ности воинских частей,  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │переводимых на новый    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │способ комплектования"  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │                  │  418,32│  17,01│  267,95│  126,67│    6,69│

│                     │ство <*>                │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │по направлению "Социаль-│                  │  400,07│  16,10│  258,83│  118,45│    6,69│

│                     │ное обеспечение и повы- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │шение привлекательности │                  │        │       │        │        │        │

│                     │военной службы по конт- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ракту на воинских долж- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ностях, подлежащих заме-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │щению солдатами и сер-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │жантами"                │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │по направлению "Совер-  │                  │   18,25│   0,91│    9,13│    8,21│   -    │

│                     │шенствование боевой го- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │товности воинских час-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │тей, переводимых на но- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │вый способ комплектова- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ния"                    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы          │                  │ 1684,04│   -   │   -    │  416,10│ 1267,94│

│                     │в том числе по:         │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Социальное │                  │ 1434,45│   -   │   -    │  347,90│ 1086,55│

│                     │обеспечение и повышение │                  │        │       │        │        │        │

│                     │привлекательности воен- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ной службы по контракту │                  │        │       │        │        │        │

│                     │на воинских должностях, │                  │        │       │        │        │        │

│                     │подлежащих замещению    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │солдатами и сержантами" │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Совершенс- │                  │  249,59│   -   │   -    │   68,20│  181,39│

│                     │твование боевой готов-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ности воинских частей,  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │переводимых на новый    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │способ комплектования"  │                  │        │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│      Социальное обеспечение и повышение привлекательности                                                   │

│      военной службы по контракту на воинских должностях,                                                    │

│          подлежащих замещению солдатами и сержантами                                                        │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │ 1834,52│  16,1 │  258,83│  466,35│ 1093,24│

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │                  │  400,07│  16,1 │  258,83│  118,45│    6,69│

│                     │ство - всего (по разделу│                  │        │       │        │        │        │

│                     │"Правоохранительная дея-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │тельность и обеспечение │                  │        │       │        │        │        │

│                     │безопасности государ-   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ства")                  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обустройство военно- │затраты на создание жи- │                  │  227,77│  11,39│  156,69│   59,69│   -    │

│служащих, проходящих │лищного фонда для бес-  │                  │        │       │        │        │        │

│военную службу по    │квартирных несемейных   │                  │        │       │        │        │        │

│контракту на воинских│сержантов и солдат      │                  │        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │общежития упрощенного   │2   │21314 │1579  │   27,52│   1,38│   16,51│    9,63│   -    │

│воинских частях, пе- │типа (реконструкция)    │зда-│кв. м │чел.  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │ния │      │      │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │    │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │общежития с жилыми      │8   │41050 │2932  │  200,25│  10,01│  140,17│   50,06│   -    │

│                     │ячейками                │зда-│кв. м │чел.  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │ний │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │    │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │Объекты социальной      │9   │14728 │      │   94,24│   4,71│   47,12│   42,41│   -    │

│                     │инфраструктуры          │зда-│кв. м │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │ний │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение функцио- │Инженерная              │                  │   67,85│   -   │   54,28│   13,57│   -    │

│нирования существую- │инфраструктура          │                  │        │       │        │        │        │

│щих и вводимых в экс-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│плуатацию объектов   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│казарменной зоны     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Приведение существую-│Ремонт существующего    │                  │   10,21│   -   │    0,74│    2,78│    6,69│

│щей инфраструктуры в │фонда                   │                  │        │       │        │        │        │

│соответствие с уста- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новленными норматив- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ными требованиями для│                        │                  │        │       │        │        │        │

│обустройства         │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы (по раз- │                  │ 1434,45│   -   │   -    │  347,90│ 1086,55│

│                     │делу "Правоохранительная│                  │        │       │        │        │        │

│                     │деятельность и обеспече-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ние безопасности госу-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │дарства")               │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение набора   │Обеспечение личного сос-│                  │   78,55│   -   │   -    │   26,43│   52,12│

│военнослужащих, про- │тава войск (сил)        │                  │        │       │        │        │        │

│ходящих военную служ-│в том числе затраты на  │                  │        │       │        │        │        │

│бу по контракту, в   │обеспечение личного сос-│                  │        │       │        │        │        │

│воинские части, пере-│тава, прибывающего в во-│                  │        │       │        │        │        │

│водимые на новый спо-│инские части (выплата   │                  │        │       │        │        │        │

│соб комплектования   │подъемного пособия, еди-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │новременного пособия при│                  │        │       │        │        │        │

│                     │заключении контракта,   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │транспортные расходы,   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │вещевое обеспечение)    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение комплек- │Обеспечение личного     │                  │  889,43│   -   │   -    │  203,38│  686,05│

│тования военнослужа- │состава                 │                  │        │       │        │        │        │

│щими, проходящими во-│в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│енную службу по конт-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ракту на воинских    │денежное довольствие    │    │4419  │      │  702,25│   -   │   -    │  173,14│  529,11│

│должностях, подлежа- │военнослужащих          │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение стимули- │повышение денежного до- │    │5216  │      │  158,86│   -   │   -    │   24,9 │  133,96│

│рования военной служ-│вольствия военнослужащих│    │воен- │      │        │       │        │        │        │

│бы военнослужащих,   │в случае введения над-  │    │нослу-│      │        │       │        │        │        │

│проходящих военную   │бавки за особые условия │    │жащих │      │        │       │        │        │        │

│службу по контракту в│боевой подготовки до    │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │размера 3300 руб./месяц │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поднаем жилья для во-│выплата компенсации за  │    │4419  │      │    5,02│   -   │   -    │    0,78│    4,24│

│еннослужащих, прохо- │поднаем жилья           │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│дящих военную службу │                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│по контракту на воин-│                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ских должностях, под-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│лежащих замещению    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми в воинских частях,│                        │                  │        │       │        │        │        │

│переводимых на новый │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектова-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния, и имеющих семьи │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение права во-│выплата компенсации за  │    │4419  │      │    3,14│   -   │   -    │    0,49│    2,65│

│еннослужащих, прохо- │санаторно-курортное     │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│дящих военную службу │обеспечение (из расчета │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│по контракту на воин-│50 руб./месяц на солдат │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ских должностях, под-│и сержантов)            │                  │        │       │        │        │        │

│лежащих замещению    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми, в воинских       │                        │                  │        │       │        │        │        │

│частях, переводимых  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│на новый способ ком- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│плектования, в об-   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ласти медицинского   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│обеспечения, в том   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│числе санаторно-     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│курортного лечения   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение права во-│выплата компенсации на  │    │4419  │      │    9,42│   -   │   -    │    1,47│    7,95│

│еннослужащих, прохо- │проезд в отпуск (из рас-│    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│дящих военную службу │чета 150 руб./месяц на  │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│по контракту на воин-│солдат и сержантов)     │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ских должностях, под-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│лежащих замещению    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми, в воинских час-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, на оплату   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│проезда военнослужа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих и членов их семей│                        │                  │        │       │        │        │        │

│к новому месту служ- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│бы, к месту проведе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния отпуска и обратно│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Доведение установлен-│вещевое обеспечение     │    │4419  │      │    3,46│   -   │   -    │    0,84│    2,62│

│ных норм обеспечен-  │                        │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│ности вещевым иму-   │                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│ществом военнослужа- │                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│щих, проходящих воен-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ную службу по конт-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ракту в воинских час-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования              │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение проезда  │транспортные расходы    │    │4419  │      │    7,28│   -   │   -    │    1,77│    5,51│

│военнослужащих, про- │                        │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│ходящих военную служ-│                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│бу по контракту в во-│                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│инских частях, пере- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│водимых на новый спо-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│соб комплектования, в│                        │                  │        │       │        │        │        │

│окружных учебных     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│центрах для повышения│                        │                  │        │       │        │        │        │

│квалификации (коман- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│дировки, переподго-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│товка младших коман- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│диров в окружных     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│учебных центрах при  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│назначении на выше-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│стоящие должности)   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение стимули- │выплаты военнослужащим  │    │4419  │      │  466,47│   -   │   -    │  118,09│  348,38│

│рования военнослужа- │(полевые)               │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│щих, проходящих воен-│                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│ную службу по конт-  │                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ракту в воинских час-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, и выполняю- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих боевые задачи и  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│задачи боевой подго- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│товки в особых (поле-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│вых условиях)        │                        │                  │        │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│      Совершенствование боевой готовности воинских частей,                                                   │

│           переводимых на новый способ комплектования                                                        │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │  267,84│   0,91│    9,13│   76,41│  181,39│

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │2   │4000  │571   │   18,25│   0,91│    9,13│    8,21│   -    │

│                     │ство <*> (раздел "Право-│зда-│кв. м │место │        │       │        │        │        │

│                     │охранительная деятель-  │ния │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │ность и обеспечение     │                  │        │       │        │        │        │

│                     │безопасности государ-   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ства")                  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы (по раз- │                  │  249,59│   -   │   -    │   68,20│  181,39│

│                     │делу "Правоохранительная│                  │        │       │        │        │        │

│                     │деятельность и обеспече-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ние безопасности госу-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │дарства")               │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Освобождение военно- │обеспечение личного сос-│                  │   70,53│   -   │   -    │   17,12│   53,41│

│служащих, проходящих │тава (заработная плата  │                  │        │       │        │        │        │

│военную службу по    │гражданского персонала) │                  │        │       │        │        │        │

│контракту на воинских│                        │                  │        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях пос- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тоянной готовности,  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│от выполнения обязан-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ностей, не связанных │                        │                  │        │       │        │        │        │

│с боевой (специаль-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ной) подготовкой и их│                        │                  │        │       │        │        │        │

│функциональными обя- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│занностями           │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение организа-│Совершенствование учеб- │                  │   18,21│   -   │   -    │    6,59│   11,62│

│ции боевой подготовки│но-материальной и техни-│                  │        │       │        │        │        │

│в воинских частях,   │ческой базы подготовки  │                  │        │       │        │        │        │

│переводимых на новый │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Боевая подготовка и ма- │                  │   64,43│   -   │   -    │   15,50│   48,93│

│                     │териально-техническое   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │обеспечение войск (сил) │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │оплата и хранение спец- │                  │   11,82│   -   │   -    │    2,87│    8,95│

│                     │топлива и горюче-смазоч-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ных материалов          │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │транспортные расходы    │                  │    0,37│   -   │   -    │    0,09│    0,28│

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение эксплуа- │оплата квартирно-экс-   │                  │    35,7│   -   │   -    │    8,04│   27,66│

│тации новых объектов │плуатационных расходов  │                  │        │       │        │        │        │

│инфраструктуры и до- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ведение уровня квар- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тирно-эксплуатацион- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ных расходов до нор- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│мативных             │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Материально-техничес-│учебно-материальная и   │                  │    8,65│   -   │   -    │    2,1 │    6,55│

│кое обеспечение про- │техническая база        │                  │        │       │        │        │        │

│ведения высших форм  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│боевой подготовки    │материально-техническое │                  │    7,89│   -   │   -    │    2,4 │    5,49│

│(карты, канцелярские │обеспечение             │                  │        │       │        │        │        │

│принадлежности)      │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │прочие расходы          │                  │    -   │   -   │   -    │   -    │   -    │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поддержание техничес-│Содержание, эксплуатация│                  │   84,47│   -   │   -    │   25,36│   59,11│

│кого состояния воору-│и текущий ремонт воору- │                  │        │       │        │        │        │

│жения и военной тех- │жения, военной техники и│                  │        │       │        │        │        │

│ники в воинских час- │имущества               │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, в соответ-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ствии с нормативными │                        │                  │        │       │        │        │        │

│требованиями         │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поддержание объектов │Текущий ремонт объектов │                  │   11,95│   -   │   -    │    3,63│    8,32│

│инфраструктуры в во- │инфраструктуры          │                  │        │       │        │        │        │

│инских частях, пере- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│водимых на новый спо-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│соб комплектования, в│                        │                  │        │       │        │        │        │

│соответствии с норма-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тивными требованиями │                        │                  │        │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│        3. Внутренние войска Министерства внутренних дел                                                     │

│                      Российской Федерации                                                                   │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │ 8547,06│1899,37│ 3028,55│ 1760,59│ 1858,55│

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе по:         │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Социальное │                  │ 7893,32│1833,72│ 2778,33│ 1594,16│ 1687,11│

│                     │обеспечение и повышение │                  │        │       │        │        │        │

│                     │привлекательности воен- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ной службы по контракту │                  │        │       │        │        │        │

│                     │на воинских должностях, │                  │        │       │        │        │        │

│                     │подлежащих замещению    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │солдатами и сержантами" │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Совершенс- │                  │  653,74│  65,65│  250,23│  166,43│  171,44│

│                     │твование боевой готов-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ности воинских частей,  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │переводимых на новый    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │способ комплектования"  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │                  │ 2432,77│1127,07│ 1264,18│   41,52│   -    │

│                     │ство <*>                │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │по направлению "Социаль-│                  │ 2417,32│1118,09│ 1257,71│   41,52│   -    │

│                     │ное обеспечение и повы- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │шение привлекательности │                  │        │       │        │        │        │

│                     │военной службы по конт- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ракту на воинских долж- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ностях, подлежащих заме-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │щению солдатами и сер-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │жантами"                │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │по направлению "Совер-  │                  │   15,45│   8,98│    6,48│   -    │   -    │

│                     │шенствование боевой го- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │товности воинских час-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │тей, переводимых на но- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │вый способ комплектова- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ния"                    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы          │                  │ 6114,29│ 772,30│ 1764,37│ 1719,07│ 1858,55│

│                     │в том числе по:         │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Социальное │                  │ 5476   │ 715,63│ 1520,62│ 1552,64│ 1687,11│

│                     │обеспечение и повышение │                  │        │       │        │        │        │

│                     │привлекательности воен- │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ной службы по контракту │                  │        │       │        │        │        │

│                     │на воинских должностях, │                  │        │       │        │        │        │

│                     │подлежащих замещению    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │солдатами и сержантами" │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │направлению "Совершенс- │                  │  638,29│  56,67│  243,75│  166,43│  171,44│

│                     │твование боевой готов-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ности воинских частей,  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │переводимых на новый    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │способ комплектования"  │                  │        │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│      Социальное обеспечение и повышение привлекательности                                                   │

│      военной службы по контракту на воинских должностях,                                                    │

│          подлежащих замещению солдатами и сержантами                                                        │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │ 7893,32│1833,72│ 2778,33│ 1594,16│ 1687,11│

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │                  │ 2417,32│1118,09│ 1257,71│   41,52│   -    │

│                     │ство <*> (по разделу    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │"Правоохранительная дея-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │тельность и обеспечение │                  │        │       │        │        │        │

│                     │безопасности государ-   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │ства")                  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обустройство военно- │затраты на создание жи- │                  │ 1335,28│ 701,44│  598,23│   35,61│   -    │

│служащих, проходящих │лищного фонда для бес-  │                  │        │       │        │        │        │

│военную службу по    │квартирных несемейных   │                  │        │       │        │        │        │

│контракту на воинских│солдат и сержантов      │                  │        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │общежития упрощенного   │14  │46230 │3424  │  484,16│ 247,50│  227,25│    9,42│   -    │

│тами и сержантами, в │типа (реконструкция)    │зда-│кв. м │ чел. │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │                        │ний │      │      │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │    │      │      │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│общежития с жилыми      │34  │88760 │6340  │  851,12│ 453,94│  370,99│   26,19│   -    │

│                     │ячейками                │зда-│кв. м │ чел. │        │       │        │        │        │

│                     │                        │ния │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │    │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │Объекты социальной      │10  │29223 │      │  233,74│ 120,22│  112,90│    0,63│   -    │

│                     │инфраструктуры          │зда-│кв. м │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │ний │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение функцио- │Инженерная              │                  │  730,36│ 296,43│  428,92│    5,01│   -    │

│нирования существую- │инфраструктура          │                  │        │       │        │        │        │

│щих и вводимых в экс-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│плуатацию объектов   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│казарменной зоны     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Приведение существую-│Ремонт существующего    │                  │  117,94│   -   │  117,66│    0,28│   -    │

│щей инфраструктуры в │фонда                   │                  │        │       │        │        │        │

│соответствие с уста- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новленными норматив- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ными требованиями для│                        │                  │        │       │        │        │        │

│обустройства военно- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│служащих             │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы (по раз- │                  │ 5476,00│ 715,63│ 1520,62│ 1552,64│ 1687,11│

│                     │делу "Правоохранительная│                  │        │       │        │        │        │

│                     │деятельность и обеспече-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ние безопасности госу-  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │дарства")               │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение набора   │Обеспечение личного сос-│                  │  104,77│   -   │   81,46│   10,06│   13,25│

│военнослужащих, про- │тава войск (сил)        │                  │        │       │        │        │        │

│ходящих военную служ-│в том числе затраты на  │                  │        │       │        │        │        │

│бу по контракту, в   │обеспечение личного сос-│                  │        │       │        │        │        │

│воинские части, пере-│тава, прибывающего в во-│                  │        │       │        │        │        │

│водимые на новый спо-│инские части (выплата   │                  │        │       │        │        │        │

│соб комплектования   │подъемного пособия, еди-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │новременного пособия при│                  │        │       │        │        │        │

│                     │заключении контракта,   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │транспортные расходы,   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │вещевое обеспечение)    │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Обеспечение личного     │                  │ 3925,0 │ 522,31│ 1052,51│ 1128,83│ 1221,35│

│                     │состава                 │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение комплек- │денежное довольствие    │    │9729  │      │ 2120,49│ 283,46│  566,91│  606,64│  663,48│

│тования военнослужа- │военнослужащих          │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│щими, проходящими во-│                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│енную службу по конт-│                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ракту на воинских    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение стимули- │повышение денежного до- │    │12466 │      │ 1672,28│ 224,80│  449,60│  482,70│  515,18│

│рования военной служ-│вольствия военнослужащих│    │воен- │      │        │       │        │        │        │

│бы военнослужащих,   │в случае введения над-  │    │нослу-│      │        │       │        │        │        │

│проходящих военную   │бавки за особые условия │    │жащих │      │        │       │        │        │        │

│службу по контракту в│боевой подготовки в 46  │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │отдельной бригаде опера-│                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │тивного назначения внут-│                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│ренних войск МВД России │                  │        │       │        │        │        │

│                     │до 5000 руб./месяц, в   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │остальных частях до 3300│                  │        │       │        │        │        │

│                     │руб./месяц              │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поднаем жилья для во-│выплата компенсации за  │    │1946  │      │   27,98│   0,47│    8,83│    9,34│    9,34│

│еннослужащих, прохо- │поднаем жилья           │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│дящих военную службу │                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│по контракту на воин-│                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ских должностях, под-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│лежащих замещению    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми, в воинских час-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, и имеющих   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│семьи                │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение права во-│выплата компенсации за  │    │9729  │      │   18,07│   2,33│    4,66│    5,25│    5,84│

│еннослужащих, прохо- │санаторно-курортное     │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│дящих военную службу │обеспечение (из расчета │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│по контракту на воин-│50 руб./месяц на солдат │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ских должностях, под-│и сержантов)            │                  │        │       │        │        │        │

│лежащих замещению    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми, в воинских час-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, в области   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│медицинского обеспе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│чения, в том числе   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│санаторно-курортного │                        │                  │        │       │        │        │        │

│лечения              │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение права во-│выплата компенсации на  │    │9729  │      │   54,22│   6,98│   13,97│   15,76│   17,51│

│еннослужащих, прохо- │проезд в отпуск (из рас-│    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│дящих военную службу │чета 150 руб./месяц на  │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│по контракту на воин-│солдат и сержантов)     │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ских должностях, под-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│лежащих замещению    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│солдатами и сержанта-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ми, в воинских час-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, на оплату   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│проезда военнослужа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих и членов их семей│                        │                  │        │       │        │        │        │

│к новому месту служ- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│бы, к месту проведе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния отпуска и обратно│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Доведение до установ-│вещевое обеспечение     │                  │   10,29│   1,38│    2,75│    2,94│    3,22│

│ленных норм обеспе-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ченности вещевым иму-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ществом военнослужа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих, проходящих во-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│енную службу по конт-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│ракту в воинских час-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования              │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение проезда  │транспортные расходы    │    │9729  │      │   21,67│   2,9 │    5,79│    6,2 │    6,78│

│военнослужащих, про- │                        │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│ходящих военную служ-│                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│бу по контракту в во-│                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│инских частях, пере- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│водимых на новый спо-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│соб комплектования, в│                        │                  │        │       │        │        │        │

│окружные учебные     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│центры для повышения │                        │                  │        │       │        │        │        │

│квалификации (коман- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│дировки, переподго-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│товка младших коман- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│диров в окружных     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│учебных центрах при  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│назначении на выше-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│стоящие должности)   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение стимули- │выплаты военнослужащим  │    │9729  │      │ 1446,24│ 193,33│  386,65│  413,75│  452,51│

│рования военнослужа- │(полевые)               │    │солдат│      │        │       │        │        │        │

│щих, проходящих воен-│                        │    │и сер-│      │        │       │        │        │        │

│ную службу по конт-  │                        │    │жантов│      │        │       │        │        │        │

│ракту на воинских    │                        │                  │        │       │        │        │        │

│должностях, подлежа- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│щих замещению солда- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тами и сержантами, в │                        │                  │        │       │        │        │        │

│воинских частях, пе- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│реводимых на новый   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектова-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ния, и выполняющих   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│боевые задачи и зада-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│чи боевой подготовки │                        │                  │        │       │        │        │        │

│в особых (полевых)   │                        │                  │        │       │        │        │        │

│условиях             │                        │                  │        │       │        │        │        │

├─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│              Совершенствование боевой готовности                                                            │

│       соединений и воинских частей, переводимых на новый                                                    │

│                     способ комплектования                                                                   │

├─────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬────────┤

│                     │Финансовые средства -   │                  │  653,74│  65,65│  250,23│  166,43│  171,44│

│                     │всего                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Капитальное строитель-  │3   │6000  │857   │   15,45│   8,98│    6,48│   -    │   -    │

│                     │ство <*> (объекты соци- │зда-│кв. м │мест  │        │       │        │        │        │

│                     │альной инфраструктуры,  │ния │      │      │        │       │        │        │        │

│                     │раздел "Правоохранитель-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │ная деятельность и обес-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │печение безопасности го-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │сударства")             │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Прочие расходы          │                  │  638,29│  56,67│  243,75│  166,43│  171,44│

│                     │(раздел "Правоохрани-   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │тельная деятельность и  │                  │        │       │        │        │        │

│                     │обеспечение безопасности│                  │        │       │        │        │        │

│                     │государства")           │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Совершенствование учеб- │                  │  176,11│   -   │  117,80│   31,36│   26,95│

│                     │но-материальной базы для│                  │        │       │        │        │        │

│                     │проведения боевой подго-│                  │        │       │        │        │        │

│                     │товки                   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │Боевая подготовка и ма- │                  │  109,83│   9,21│   31,02│   33,49│   36,11│

│                     │териально-техническое   │                  │        │       │        │        │        │

│                     │обеспечение войск (сил) │                  │        │       │        │        │        │

│                     │в том числе:            │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение организа-│оплата и хранение спец- │                  │   35,20│   4,71│    9,41│   10,07│   11,01│

│ции боевой подготовки│топлива и горюче-смазоч-│                  │        │       │        │        │        │

│в воинских частях,   │ных материалов          │                  │        │       │        │        │        │

│переводимых на новый │                        │                  │        │       │        │        │        │

│способ комплектования│                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Обеспечение эксплуа- │оплата квартирно-экс-   │                  │   26,88│       │    8,11│    8,97│    9,80│

│тации новых объектов │плуатационных расхо-    │                  │        │       │        │        │        │

│инфраструктуры и до- │дов                     │                  │        │       │        │        │        │

│ведение уровня квар- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│тирно-эксплуатацион- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ных расходов до нор- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│мативных             │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поддержание техничес-│Содержание, эксплуатация│                  │  307,57│  41,53│   83,05│   88,87│   94,12│

│кого состояния воору-│и текущий ремонт воору- │                  │        │       │        │        │        │

│жения и военной тех- │жения, военной техники и│                  │        │       │        │        │        │

│ники в воинских час- │имущества               │                  │        │       │        │        │        │

│тях, переводимых на  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│новый способ комплек-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тования, в соответ-  │                        │                  │        │       │        │        │        │

│ствии с нормативными │                        │                  │        │       │        │        │        │

│требованиями         │                        │                  │        │       │        │        │        │

│                     │                        │                  │        │       │        │        │        │

│Поддержание объектов │Текущий ремонт объектов │                  │   44,79│   5,94│   11,88│   12,71│   14,26│

│инфраструктуры в во- │инфраструктуры          │                  │        │       │        │        │        │

│инских частях, пере- │                        │                  │        │       │        │        │        │

│водимых на новый спо-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│соб комплектования, в│                        │                  │        │       │        │        │        │

│соответствии с норма-│                        │                  │        │       │        │        │        │

│тивными требованиями │                        │                  │        │       │        │        │        │

└─────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┘

--------------------------------

<*> Уточняется по проектно-сметной документации.

Приложение N 4

к Федеральной целевой программе

"Переход к комплектованию

военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту,

ряда соединений и воинских

частей" на 2004 - 2007 годы

МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

РАСКВАРТИРОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ,

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ СОЛДАТАМИ И СЕРЖАНТАМИ, В ВОИНСКИХ

ЧАСТЯХ, ПЕРЕВОДИМЫХ НА НОВЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

┌─────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬───────────┬────────────────────┐

│                             │ Стоимость работ  │Срок  │ Головные  │Ожидаемый результат │

│                             │(услуг), источники│выпол-│исполнители│                    │

│                             │ финансирования и │нения │           │                    │

│                             │   направления    │      │           │                    │

│                             │расходов (в ценах │      │           │                    │

│                             │    2003 года)    │      │           │                    │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────────┼────────────────────┤

│1. Реконструкция, переобору- │5524,83 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │реконструкция 436   │

│   дование казарм в военные  │федеральный бюд-  │2007  │России,    │казарм общей пло-   │

│   общежития упрощенного типа│жет, капитальное  │годы  │МВД России,│щадью 951626 кв. м, │

│                             │строительство,    │      │ФСБ России │расквартирование    │

│                             │разделы "Нацио-   │      │           │70491 человека в со-│

│                             │нальная оборона", │      │           │ответствии с уста-  │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │новленными нормами  │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение безо- │      │           │                    │

│                             │пасности государ- │      │           │                    │

│                             │ства"             │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│2. Строительство военных об- │9340,04 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │строительство 375   │

│   щежитий с жилыми помещени-│федеральный бюд-  │2007  │России,    │общежитий общей пло-│

│   ями, объединенными по две │жет, капитальное  │годы  │МВД России,│щадью 909725 кв. м, │

│   комнаты (на 3 - 4 человека│строительство,    │      │ФСБ России │расквартирование    │

│   каждая), оборудованных са-│разделы "Нацио-   │      │           │64981 человека в со-│

│   нитарно-бытовым блоком    │нальная оборона", │      │           │ответствии с уста-  │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │новленными нормами  │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение безо- │      │           │                    │

│                             │пасности государ- │      │           │                    │

│                             │ства"             │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│3. Развитие социальной инфра-│3689,80 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │строительство 252   │

│   структуры для обеспечения │федеральный бюд-  │2007  │России,    │зданий общей пло-   │

│   функционирования существу-│жет, капитальное  │годы  │МВД России,│щадью 353565 кв. м, │

│   ющих и вводимых в эксплуа-│строительство,    │      │ФСБ России │в том числе:        │

│   тацию объектов казарменной│разделы "Нацио-   │      │           │49 столовых общей   │

│   зоны                      │нальная оборона", │      │           │площадью 141752 кв. │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │м (49738 мест);     │

│                             │ная деятельность и│      │           │46 клубов общей     │

│                             │обеспечение безо- │      │           │площадью 77300 кв.  │

│                             │пасности государ- │      │           │м (23785 мест);     │

│                             │ства"             │      │           │33 спортивных зала  │

│                             │                  │      │           │общей площадью      │

│                             │                  │      │           │33271 кв. м (на     │

│                             │                  │      │           │4753 занимающихся); │

│                             │                  │      │           │27 бань общей пло-  │

│                             │                  │      │           │щадью 13858 кв. м   │

│                             │                  │      │           │(866 мест);         │

│                             │                  │      │           │33 прачечных общей  │

│                             │                  │      │           │площадью 33759 кв.  │

│                             │                  │      │           │м (48227 кг/сут.);  │

│                             │                  │      │           │23 химчистки общей  │

│                             │                  │      │           │площадью 6183 кв. м │

│                             │                  │      │           │(6183 кг/сут.);     │

│                             │                  │      │           │41 медицинский      │

│                             │                  │      │           │пункт общей пло-    │

│                             │                  │      │           │щадью 47422 кв. м   │

│                             │                  │      │           │(690 коек, 2107 по- │

│                             │                  │      │           │сещений)            │

│                             │                  │      │           │                    │

│4. Развитие инженерной инфра-│4531,23 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │строительство запла-│

│   структуры для обеспечения │федеральный бюд-  │2007  │России,    │нированных объектов │

│   функционирования существу-│жет, капитальное  │годы  │МВД России,│и сооружений инже-  │

│   ющих и вводимых в эксплуа-│строительство,    │      │ФСБ России │нерной инфраструкту-│

│   тацию объектов казарменной│разделы "Нацио-   │      │           │ры для нормального  │

│   зоны                      │нальная оборона", │      │           │функционирования су-│

│                             │"Правоохранитель- │      │           │ществующих и введен-│

│                             │ная деятельность и│      │           │ных в эксплуатацию  │

│                             │обеспечение безо- │      │           │объектов казарменной│

│                             │пасности государ- │      │           │зоны                │

│                             │ства"             │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│5. Приведение объектов казар-│2592,50 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │безаварийное функци-│

│   менной зоны в соответствие│федеральный бюд-  │2007  │России,    │онирование существу-│

│   с установленными нормами  │жет, капитальное  │годы  │МВД России,│ющих и вводимых в   │

│   (капитальный и текущий ре-│строительство,    │      │ФСБ России │эксплуатацию объек- │

│   монт)                     │разделы "Нацио-   │      │           │тов казарменной зоны│

│                             │нальная оборона", │      │           │для проживания сол- │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │дат и сержантов в   │

│                             │ная деятельность и│      │           │воинских частях, пе-│

│                             │обеспечение безо- │      │           │реводимых на новый  │

│                             │пасности государ- │      │           │способ комплектова- │

│                             │ства"             │      │           │ния                 │

└─────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴───────────┴────────────────────┘

Примечание. Предусмотренные в таблице объекты и сроки их строительства и реконструкции, а также соответствующие объемы капитальных вложений уточняются ежегодно при разработке проекта федерального бюджета в соответствии с утвержденной установленным порядком проектно-сметной документацией и с учетом изменения цен на капитальное строительство.

Приложение N 5

к Федеральной целевой программе

"Переход к комплектованию

военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту,

ряда соединений и воинских

частей" на 2004 - 2007 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ

ЗАМЕЩЕНИЮ СОЛДАТАМИ И СЕРЖАНТАМИ, В ВОИНСКИХ

ЧАСТЯХ, ПЕРЕВОДИМЫХ НА НОВЫЙ

СПОСОБ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

┌─────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬───────────┬────────────────────┐

│                             │ Стоимость работ  │Срок  │ Головные  │Ожидаемый результат │

│                             │(услуг), источники│выпол-│исполнители│                    │

│                             │ финансирования и │нения │           │                    │

│                             │   направления    │      │           │                    │

│                             │расходов (в ценах │      │           │                    │

│                             │    2003 года)    │      │           │                    │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────────┼────────────────────┤

│1. Обеспечение набора солдат │1781,14 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │обеспечение набора  │

│   и сержантов для прохожде- │федеральный бюд-  │2007  │России,    │147578 человек      │

│   ния военной службы по     │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│                    │

│   контракту в воинских час- │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │                    │

│   тях, переводимых на новый │ональная оборона",│      │           │                    │

│   способ комплектования     │"Правоохранитель- │      │           │                    │

│   (выплата подъемного посо- │ная деятельность и│      │           │                    │

│   бия, единовременного посо-│обеспечение       │      │           │                    │

│   бия по заключении контрак-│безопасности го-  │      │           │                    │

│   та, оплата проезда к ново-│сударства"        │      │           │                    │

│   му месту службы)          │                  │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│2. Выплата разницы в денежном│20105,3 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │выплата разницы в   │

│   довольствии военнослужа-  │федеральный бюд-  │2007  │России,    │денежном довольствии│

│   щих, проходящих военную   │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│147578 человекам    │

│   службу по призыву, и воен-│ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │                    │

│   нослужащих, проходящих во-│ональная оборона",│      │           │                    │

│   енную службу по контракту │"Правоохранитель- │      │           │                    │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение       │      │           │                    │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│3. Обеспечение выплаты диффе-│12117,86 млн.     │2004 -│Минобороны │выплата дифференци- │

│   ренцированной надбавки за │руб., федеральный │2007  │России,    │рованной надбавки за│

│   особые условия боевой под-│бюджет, прочие    │годы  │МВД России,│особые условия бое- │

│   готовки                   │расходы, разделы  │      │ФСБ России │вой подготовки      │

│                             │"Национальная обо-│      │           │183630 человекам,   │

│                             │рона", "Правоохра-│      │           │полное укомплектова-│

│                             │нительная дея-    │      │           │ние воинских долж-  │

│                             │тельность и обес- │      │           │ностей, подлежащих  │

│                             │печение безопас-  │      │           │замещению солдатами │

│                             │ности государства"│      │           │и сержантами в во-  │

│                             │                  │      │           │инских частях, пере-│

│                             │                  │      │           │водимых на новый    │

│                             │                  │      │           │способ комплектова- │

│                             │                  │      │           │ния                 │

│                             │                  │      │           │                    │

│4. Реализация права в области│198,23 млн. руб., │2004 -│Минобороны │доплата за санатор- │

│   медицинского обеспечения, │федеральный бюд-  │2007  │России,    │но-курортное лечение│

│   в том числе выплата ежеме-│жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│(50 руб. в месяц)   │

│   сячных компенсаций за са- │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │для 147578 человек  │

│   наторно-курортное лечение │ональная оборона",│      │           │                    │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │                    │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение       │      │           │                    │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│5. Реализация права на оплату│594,70 млн. руб., │2004 -│Минобороны │оплата проезда      │

│   проезда к новому месту    │федеральный бюд-  │2007  │России,    │147578 военнослужа- │

│   службы, месту проведения  │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│щим и членам их се- │

│   отпуска и обратно военно- │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │мей к новому месту  │

│   служащих и членов их семей│ональная оборона",│      │           │службы и месту про- │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │ведения отпуска и   │

│                             │ная деятельность и│      │           │обратно (150 рублей │

│                             │обеспечение       │      │           │в месяц)            │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│6. Компенсация поднайма жилья│316,21 млн. руб., │2004 -│Минобороны │выплата компенсации │

│   для военнослужащих, имею- │федеральный бюд-  │2007  │России,    │за поднаем жилья из │

│   щих семью                 │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│расчета 400 руб. в  │

│                             │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │месяц 20 процентам  │

│                             │ональная оборона",│      │           │военнослужащих      │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │(29515 человек)     │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение       │      │           │                    │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│7. Доведение до установленных│109,26 млн. руб., │2004 -│Минобороны │обеспечение в полном│

│   норм обеспеченности веще- │федеральный бюд-  │2007  │России,    │соответствии с уста-│

│   вым имуществом            │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│новленными нормами  │

│                             │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │вещевым довольствием│

│                             │ональная оборона",│      │           │147578 военнослужа- │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │щих                 │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение       │      │           │                    │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│8. Обеспечение проезда воен- │365,97 млн. руб., │2004 -│Минобороны │оплата проезда воен-│

│   нослужащих в окружные     │федеральный бюд-  │2007  │России,    │нослужащих в окруж- │

│   учебные центры для повыше-│жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│ные учебные центры  │

│   ния квалификации          │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │для повышения квали-│

│                             │ональная оборона",│      │           │фикации             │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │                    │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение       │      │           │                    │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│9. Стимулирование выполнения │2929,89 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │обеспечивается      │

│   боевых задач и задач бое- │федеральный бюд-  │2007  │России,    │стимулирование      │

│   вой подготовки в особых   │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│147578 человек      │

│   (полевых) условиях        │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │                    │

│                             │ональная оборона",│      │           │                    │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │                    │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение       │      │           │                    │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

└─────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴───────────┴────────────────────┘

Приложение N 6

к Федеральной целевой программе

"Переход к комплектованию

военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту,

ряда соединений и воинских

частей" на 2004 - 2007 годы

МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ,

ПЕРЕВОДИМЫХ НА НОВЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

┌─────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬───────────┬────────────────────┐

│                             │ Стоимость работ  │Срок  │ Головные  │Ожидаемый результат │

│                             │(услуг), источники│выпол-│исполнители│                    │

│                             │ финансирования и │нения │           │                    │

│                             │   направления    │      │           │                    │

│                             │расходов (в ценах │      │           │                    │

│                             │    2003 года)    │      │           │                    │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────────┼────────────────────┤

│1. Обеспечение развития соци-│1500,18 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │строительство 67    │

│   альной инфраструктуры для │федеральный бюд-  │2007  │России,    │учебных корпусов об-│

│   обучения военнослужащих,  │жет, капитальное  │годы  │МВД России,│щей площадью 200612 │

│   проходящих военную службу │строительство,    │      │ФСБ России │кв. м на 28658 обу- │

│   по контракту на воинских  │разделы "Нацио-   │      │           │чающихся            │

│   должностях, подлежащих за-│нальная оборона", │      │           │                    │

│   мещению солдатами и сер-  │"Правоохранитель- │      │           │                    │

│   жантами, по предметам бое-│ная деятельность и│      │           │                    │

│   вой подготовки в соответс-│обеспечение       │      │           │                    │

│   твии с требованиями, опре-│безопасности го-  │      │           │                    │

│   деленными нормативными до-│сударства"        │      │           │                    │

│   кументами                 │                  │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│2. Обеспечение освобождения  │243,78 млн. руб., │2004 -│Минобороны │дополнительный набор│

│   военнослужащих, проходящих│федеральный бюд-  │2007  │России,    │3326 человек граж-  │

│   военную службу по контрак-│жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│данского персонала, │

│   ту на воинских должностях,│ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │создание условий для│

│   подлежащих замещению сол- │ональная оборона",│      │           │проведения боевой   │

│   датами и сержантами, от   │"Правоохранитель- │      │           │подготовки без отры-│

│   выполнения обязанностей,  │ная деятельность и│      │           │ва личного состава  │

│   не связанных с боевой под-│обеспечение       │      │           │на выполнение хо-   │

│   готовкой и их должностными│безопасности го-  │      │           │зяйственных и других│

│   обязанностями, за счет    │сударства"        │      │           │работ               │

│   введения дополнительных   │                  │      │           │                    │

│   должностей гражданского   │                  │      │           │                    │

│   персонала                 │                  │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│3. Совершенствование учеб-   │2100,97 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │обеспечивается вос- │

│   но-материальной и техни-  │федеральный бюд-  │2007  │России,    │становление до 180  │

│   ческой базы боевой подго- │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│объектов дивизионной│

│   товки                     │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │(бригадной) учебно- │

│                             │ональная оборона",│      │           │материальной и тех- │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │нической базы боевой│

│                             │ная деятельность и│      │           │подготовки          │

│                             │обеспечение       │      │           │                    │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│4. Обеспечение организации   │770,63 млн. руб., │2004 -│Минобороны │закупка дополнитель-│

│   боевой подготовки в соот- │федеральный бюд-  │2007  │России,    │ных 53,1 тыс. т ГСМ │

│   ветствии с требованиями,  │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│(дизельного топлива │

│   определенными нормативными│ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │- 20,9 тыс. т, авто-│

│   документами               │ональная оборона",│      │           │мобильного бензина -│

│                             │"Правоохранитель- │      │           │11,3 тыс. т, авиаци-│

│                             │ная деятельность и│      │           │онного керосина -   │

│                             │обеспечение       │      │           │18,4 тыс. т, прочих │

│                             │безопасности го-  │      │           │ГСМ - 2,5 тыс. т), а│

│                             │сударства"        │      │           │также транспортиров-│

│                             │                  │      │           │ка воинских частей к│

│                             │                  │      │           │местам проведения   │

│                             │                  │      │           │боевых стрельб и    │

│                             │                  │      │           │учений (расходы -   │

│                             │                  │      │           │195,75 млн. руб.)   │

│                             │                  │      │           │                    │

│5. Обеспечение эксплуатации  │989,3 млн. руб.,  │2004 -│Минобороны │оплачиваются квар-  │

│   увеличенного количества   │федеральный бюд-  │2007  │России,    │тирно-эксплуатацион-│

│   объектов инфраструктуры   │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│ные расходы на новые│

│                             │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │объекты инфраструк- │

│                             │ональная оборона",│      │           │туры                │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │                    │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение       │      │           │                    │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│6. Обеспечение эксплуатации  │113,98 млн. руб., │2005 -│Минобороны │эксплуатация новых  │

│   новых объектов учебно-ма- │федеральный бюд-  │2007  │России,    │объектов учебно-ма- │

│   териальной и технической  │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│териальной и техни- │

│   базы боевой подготовки    │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │ческой базы боевой  │

│                             │ональная оборона",│      │           │подготовки          │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │                    │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение       │      │           │                    │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│7. Обеспечение проведения    │76,12 млн. руб.,  │2004 -│Минобороны │проведение высших   │

│   высших форм боевой подго- │федеральный бюд-  │2007  │России,    │форм боевой подго-  │

│   товки                     │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│товки               │

│                             │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России │                    │

│                             │ональная оборона",│      │           │                    │

│                             │"Правоохранитель- │      │           │                    │

│                             │ная деятельность и│      │           │                    │

│                             │обеспечение       │      │           │                    │

│                             │безопасности го-  │      │           │                    │

│                             │сударства"        │      │           │                    │

└─────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴───────────┴────────────────────┘

Приложение N 7

к Федеральной целевой программе

"Переход к комплектованию

военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту,

ряда соединений и воинских

частей" на 2004 - 2007 годы

МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ

ОСНАЩЕННОСТИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, ПЕРЕВОДИМЫХ

НА НОВЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

┌─────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬───────────┬────────────────────┐

│                             │ Стоимость работ  │Срок  │ Головные  │Ожидаемый результат │

│                             │(услуг), источники│выпол-│исполнители│                    │

│                             │ финансирования и │нения │           │                    │

│                             │   направления    │      │           │                    │

│                             │расходов (в ценах │      │           │                    │

│                             │    2003 года)    │      │           │                    │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────────┼────────────────────┤

│1. Обеспечение поддержания на│5737,75 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │ремонт вооружения и │

│   должном уровне техническо-│федеральный бюд-  │2007  │России,    │военной техники, за-│

│   го состояния вооружения и │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│купка запасных час- │

│   военной техники (текущее  │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России,│тей и принадлежнос- │

│   содержание и ремонт воору-│ональная оборона",│      │организации│тей и расходных ма- │

│   жения и военной техники,  │"Правоохранитель- │      │и предприя-│териалов            │

│   обусловленные повышенной  │ная деятельность и│      │тия,       │                    │

│   интенсивностью эксплуата- │обеспечение       │      │определя-  │                    │

│   ции в процессе боевой под-│безопасности го-  │      │емые на    │                    │

│   готовки)                  │сударства"        │      │конкурсной │                    │

│                             │                  │      │основе     │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│2. Обеспечение поддержания   │2346,44 млн. руб.,│2004 -│Минобороны │поддержание объектов│

│   объектов инфраструктуры на│федеральный бюд-  │2007  │России,    │инфраструктуры на   │

│   уровне, позволяющем осу-  │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│уровне, позволяющем │

│   ществлять совершенствова- │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России,│совершенствовать бо-│

│   ние боевой готовности и   │ональная оборона",│      │организации│евую готовность и   │

│   проведение боевой подго-  │"Правоохранитель- │      │и предприя-│проведение боевой   │

│   товки                     │ная деятельность и│      │тия,       │подготовки          │

│                             │обеспечение       │      │определя-  │                    │

│                             │безопасности го-  │      │емые на    │                    │

│                             │сударства"        │      │конкурсной │                    │

│                             │                  │      │основе     │                    │

└─────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴───────────┴────────────────────┘

Приложение N 8

к Федеральной целевой программе

"Переход к комплектованию

военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту,

ряда соединений и воинских

частей" на 2004 - 2007 годы

МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

УСТОЙЧИВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ДРУГИХ ВОЙСК, ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ

И ОРГАНОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

┌─────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬───────────┬────────────────────┐

│                             │ Стоимость работ  │Срок  │ Головные  │Ожидаемый результат │

│                             │(услуг), источники│выпол-│исполнители│                    │

│                             │ финансирования и │нения │           │                    │

│                             │   направления    │      │           │                    │

│                             │расходов (в ценах │      │           │                    │

│                             │    2003 года)    │      │           │                    │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────────┼────────────────────┤

│1. Совершенствование норма-  │4,4 млн. руб.     │2004 -│Минобороны │создание научно     │

│   тивного правового обеспе- │(НИОКР), федераль-│2005  │России,    │обоснованной норма- │

│   чения прохождения военной │ный бюджет, разде-│годы  │МВД России,│тивной правовой ба- │

│   службы по контракту воен- │лы "Национальная  │      │ФСБ России,│зы, обеспечивающей  │

│   нослужащими, занимающими  │оборона", "Право- │      │организации│прохождение военной │

│   воинские должности солдат │охранительная де- │      │и предприя-│службы по контракту │

│   и сержантов.              │ятельность и обес-│      │тия,       │военнослужащими, за-│

│   Проведение НИОКР по разра-│печение безопас-  │      │определя-  │нимающими воинские  │

│   ботке предложений по изме-│ности государства"│      │емые на    │должности солдат и  │

│   нению нормативно-правовой │                  │      │конкурсной │сержантов           │

│   базы, определяющей прохож-│                  │      │основе     │                    │

│   дение военной службы по   │                  │      │           │                    │

│   контракту                 │                  │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│   Подготовка проектов феде- │                  │2003  │Минобороны │                    │

│   ральных законов:          │                  │год   │России,    │                    │

│   о внесении в Федеральный  │                  │      │Минфин     │                    │

│   закон "О воинской обязан- │                  │      │России,    │                    │

│   ности и военной службе"   │                  │      │Минэконом- │                    │

│   изменений и дополнений,   │                  │      │развития   │                    │

│   предусматривающих:        │                  │      │России,    │                    │

│   обязательную подготовку в │                  │      │федеральные│                    │

│   учебных воинских частях   │                  │      │органы     │                    │

│   граждан женского пола, не │                  │      │исполни-   │                    │

│   имеющих военно-учетной    │                  │      │тельной    │                    │

│   специальности, изъявивших │                  │      │власти, в  │                    │

│   желание заключить         │                  │      │которых    │                    │

│   контракт;                 │                  │      │предусмот- │                    │

│   установление испытательно-│                  │      │рена       │                    │

│   го срока при заключении   │                  │      │военная    │                    │

│   первого контракта;        │                  │      │служба     │                    │

│   исключение положения,     │                  │      │           │                    │

│   касающегося зачета военно-│                  │      │           │                    │

│   служащим, проходящим воен-│                  │      │           │                    │

│   ную службу по призыву,    │                  │      │           │                    │

│   одного дня участия в бое- │                  │      │           │                    │

│   вых действиях или выполне-│                  │      │           │                    │

│   ния задач в условиях воо- │                  │      │           │                    │

│   руженных конфликтов за 2  │                  │      │           │                    │

│   дня военной службы по     │                  │      │           │                    │

│   призыву;                  │                  │      │           │                    │

│   повышение материальной от-│                  │      │           │                    │

│   ветственности военнослужа-│                  │      │           │                    │

│   щих при досрочном растор- │                  │      │           │                    │

│   жении контракта в связи с │                  │      │           │                    │

│   невыполнением военнослужа-│                  │      │           │                    │

│   щим условий контракта, ли-│                  │      │           │                    │

│   шением его воинского зва- │                  │      │           │                    │

│   ния, вступлением в закон- │                  │      │           │                    │

│   ную силу приговора суда;  │                  │      │           │                    │

│   о внесении в Федеральный  │                  │      │           │                    │

│   закон "О статусе военно-  │                  │      │           │                    │

│   служащих" изменений и до- │                  │      │           │                    │

│   полнений, предусматрива-  │                  │      │           │                    │

│   ющих:                     │                  │      │           │                    │

│   уточнение льгот, гарантий │                  │      │           │                    │

│   и компенсаций военнослужа-│                  │      │           │                    │

│   щим, участвующим (участво-│                  │      │           │                    │

│   вавшим) в боевых действи- │                  │      │           │                    │

│   ях;                       │                  │      │           │                    │

│   ограничение прав и        │                  │      │           │                    │

│   свобод военнослужащих в   │                  │      │           │                    │

│   случаях, предусмотренных  │                  │      │           │                    │

│   положением о порядке про- │                  │      │           │                    │

│   хождения военной службы;  │                  │      │           │                    │

│   выплату военнослужащим,   │                  │      │           │                    │

│   проходящим военную службу │                  │      │           │                    │

│   по контракту, занимающим  │                  │      │           │                    │

│   воинские должности коман- │                  │      │           │                    │

│   диров воинских подразделе-│                  │      │           │                    │

│   ний и воинских частей и   │                  │      │           │                    │

│   имеющим в подчинении лич- │                  │      │           │                    │

│   ный состав, ежемесячной   │                  │      │           │                    │

│   надбавки за командование  │                  │      │           │                    │

│   (руководство) воинскими   │                  │      │           │                    │

│   подразделениями и воински-│                  │      │           │                    │

│   ми частями;               │                  │      │           │                    │

│   обеспечение организации   │                  │      │           │                    │

│   питания по месту военной  │                  │      │           │                    │

│   службы военнослужащим,    │                  │      │           │                    │

│   проходящим военную службу │                  │      │           │                    │

│   по контракту;             │                  │      │           │                    │

│   обеспечение военнослужа-  │                  │      │           │                    │

│   щим, проходящим военную   │                  │      │           │                    │

│   службу по контракту и за- │                  │      │           │                    │

│   нимающим должности солдат │                  │      │           │                    │

│   и сержантов, прапорщиков и│                  │      │           │                    │

│   мичманов, возможности обу-│                  │      │           │                    │

│   чения в гражданских обра- │                  │      │           │                    │

│   зовательных учреждениях   │                  │      │           │                    │

│   высшего и среднего профес-│                  │      │           │                    │

│   сионального образования и │                  │      │           │                    │

│   на подготовительных отде- │                  │      │           │                    │

│   лениях (курсах) указанных │                  │      │           │                    │

│   образовательных учреждений│                  │      │           │                    │

│   с освоением образователь- │                  │      │           │                    │

│   ных программ по очно-заоч-│                  │      │           │                    │

│   ной (вечерней) или заочной│                  │      │           │                    │

│   форме обучения после 5 лет│                  │      │           │                    │

│   военной службы;           │                  │      │           │                    │

│   о внесении в Федеральный  │                  │      │           │                    │

│   закон "О материальной от- │                  │      │           │                    │

│   ветственности военнослужа-│                  │      │           │                    │

│   щих" изменений и дополне- │                  │      │           │                    │

│   ний, предусматривающих:   │                  │      │           │                    │

│   возвращение стоимости ве- │                  │      │           │                    │

│   щевого имущества, срок    │                  │      │           │                    │

│   носки которого не истек на│                  │      │           │                    │

│   момент увольнения военно- │                  │      │           │                    │

│   служащего, проходящего во-│                  │      │           │                    │

│   енную службу по контракту,│                  │      │           │                    │

│   в связи с лишением его во-│                  │      │           │                    │

│   инского звания или досроч-│                  │      │           │                    │

│   ным увольнением с военной │                  │      │           │                    │

│   службы в запас по несоблю-│                  │      │           │                    │

│   дению условий контракта;  │                  │      │           │                    │

│   возмещение ущерба, причи- │                  │      │           │                    │

│   ненного государству, в    │                  │      │           │                    │

│   полном объеме в связи с   │                  │      │           │                    │

│   приговором суда о назначе-│                  │      │           │                    │

│   нии наказания в виде лише-│                  │      │           │                    │

│   ния свободы;              │                  │      │           │                    │

│   о внесении в Федеральный  │                  │      │           │                    │

│   закон "О дополнительных   │                  │      │           │                    │

│   гарантиях и компенсациях  │                  │      │           │                    │

│   военнослужащим, проходящим│                  │      │           │                    │

│   военную службу на террито-│                  │      │           │                    │

│   риях государств Закав-    │                  │      │           │                    │

│   казья, Прибалтики и Рес-  │                  │      │           │                    │

│   публики Таджикистан, а    │                  │      │           │                    │

│   также выполняющим задачи в│                  │      │           │                    │

│   условиях чрезвычайного по-│                  │      │           │                    │

│   ложения и при вооруженных │                  │      │           │                    │

│   конфликтах" изменений и   │                  │      │           │                    │

│   дополнений, предусматрива-│                  │      │           │                    │

│   ющих:                     │                  │      │           │                    │

│   исключение льгот военно-  │                  │      │           │                    │

│   служащим, проходящим воен-│                  │      │           │                    │

│   ную службу по контракту,  │                  │      │           │                    │

│   по предоставлению ежегод- │                  │      │           │                    │

│   ных дополнительных отпус- │                  │      │           │                    │

│   ков продолжительностью 15 │                  │      │           │                    │

│   календарных дней, а выпол-│                  │      │           │                    │

│   няющим задачи в условиях  │                  │      │           │                    │

│   чрезвычайного положения и │                  │      │           │                    │

│   при вооруженных конфлик-  │                  │      │           │                    │

│   тах - 10 календарных дней │                  │      │           │                    │

│   за каждые 3 месяца военной│                  │      │           │                    │

│   службы;                   │                  │      │           │                    │

│   о внесении в Федеральный  │                  │      │           │                    │

│   закон "Об образовании" из-│                  │      │           │                    │

│   менений и дополнений, пре-│                  │      │           │                    │

│   дусматривающих:           │                  │      │           │                    │

│   повышение социальной за-  │                  │      │           │                    │

│   щиты военнослужащих при   │                  │      │           │                    │

│   получении первого высше-  │                  │      │           │                    │

│   го или профессионального  │                  │      │           │                    │

│   образования;              │                  │      │           │                    │

│   о внесении в Налоговый ко-│                  │      │           │                    │

│   декс Российской Федерации │                  │      │           │                    │

│   изменений и дополнений,   │                  │      │           │                    │

│   предусматривающих:        │                  │      │           │                    │

│   освобождение военнослужа- │                  │      │           │                    │

│   щих от налогов на денежное│                  │      │           │                    │

│   вознаграждение за участие │                  │      │           │                    │

│   в контртеррористических   │                  │      │           │                    │

│   операциях, боевых действи-│                  │      │           │                    │

│   ях или при выполнении за- │                  │      │           │                    │

│   дач в условиях вооруженных│                  │      │           │                    │

│   конфликтов;               │                  │      │           │                    │

│   о внесении в Жилищный ко- │                  │      │           │                    │

│   декс РСФСР изменений и до-│                  │      │           │                    │

│   полнений, предусматриваю- │                  │      │           │                    │

│   щих:                      │                  │      │           │                    │

│   сохранение за федеральным │                  │      │           │                    │

│   органом исполнительной    │                  │      │           │                    │

│   власти, в котором законом │                  │      │           │                    │

│   предусмотрена военная     │                  │      │           │                    │

│   служба, служебного жилого │                  │      │           │                    │

│   помещения в случае развода│                  │      │           │                    │

│   военнослужащего и последу-│                  │      │           │                    │

│   ющего выбытия его из зани-│                  │      │           │                    │

│   маемого служебного помеще-│                  │      │           │                    │

│   ния                       │                  │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│2. Решение организационных   │0,85 млн. руб.    │2004  │Минобороны │реализация научно   │

│   вопросов перехода к комп- │(НИОКР), федераль-│год   │России,    │обоснованных решений│

│   лектованию военнослужащи- │ный бюджет, разде-│      │МВД России,│организационных воп-│

│   ми, проходящими военную   │лы "Национальная  │      │ФСБ России,│росов перехода к    │

│   службу по контракту, воин-│оборона", "Право- │      │организации│комплектованию воин-│

│   ских должностей, подлежа- │охранительная де- │      │и предприя-│ских частей военно- │

│   щих замещению солдатами и │ятельность и обес-│      │тия,       │служащими, проходя- │

│   сержантами, в том числе   │печение безопас-  │      │определя-  │щими военную службу │

│   следующих:                │ности государства"│      │емые на    │по контракту        │

│   уточнение задач по боевому│                  │      │конкурсной │                    │

│   (специальному) предназна- │                  │      │основе     │                    │

│   чению воинских частей, пе-│                  │      │           │                    │

│   реводимых на новый способ │                  │      │           │                    │

│   комплектования, с учетом  │                  │      │           │                    │

│   новых оперативных концеп- │                  │      │           │                    │

│   ций;                      │                  │      │           │                    │

│   оптимизация организацион- │                  │      │           │                    │

│   но-штатной структуры воин-│                  │      │           │                    │

│   ских частей, переходящих  │                  │      │           │                    │

│   на новый способ комплекто-│                  │      │           │                    │

│   вания, в целях обеспечения│                  │      │           │                    │

│   их готовности к выполнению│                  │      │           │                    │

│   боевых (специальных) задач│                  │      │           │                    │

│   без дополнительного слажи-│                  │      │           │                    │

│   вания;                    │                  │      │           │                    │

│   согласованность мероприя- │                  │      │           │                    │

│   тий Программы с мероприя- │                  │      │           │                    │

│   тиями, реализуемыми в рам-│                  │      │           │                    │

│   ках действующих (разраба- │                  │      │           │                    │

│   тываемых) планов и прог-  │                  │      │           │                    │

│   рамм (План строительства и│                  │      │           │                    │

│   развития Вооруженных Сил  │                  │      │           │                    │

│   Российской Федерации, Го- │                  │      │           │                    │

│   сударственная программа   │                  │      │           │                    │

│   вооружения до 2010 года); │                  │      │           │                    │

│   проведение НИОКР по разра-│                  │      │           │                    │

│   ботке методического обес- │                  │      │           │                    │

│   печения организации пере- │                  │      │           │                    │

│   хода к комплектованию во- │                  │      │           │                    │

│   инских должностей, подле- │                  │      │           │                    │

│   жащих замещению солдатами │                  │      │           │                    │

│   и сержантами, военнослужа-│                  │      │           │                    │

│   щими, проходящими военную │                  │      │           │                    │

│   службу по контракту       │                  │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│3. Создание структурно сба-  │9,98 млн. руб.    │2004 -│Минобороны │создание научно     │

│   лансированной и централи- │(НИОКР), федераль-│2007  │России,    │обоснованной, струк-│

│   зованно управляемой систе-│ный бюджет, разде-│годы  │МВД России,│турно сбалансирован-│

│   мы комплектования Воору-  │лы "Национальная  │      │ФСБ России,│ной и централизован-│

│   женных Сил, других войск, │оборона", "Право- │      │организации│но управляемой сис- │

│   воинских формирований и   │охранительная де- │      │и предприя-│темы комплектования │

│   органов, в том числе:     │ятельность и обес-│      │тия,       │Вооруженных Сил и   │

│   разработка организационной│печение безопас-  │      │определя-  │других войск        │

│   структуры, определение за-│ности государства"│      │емые на    │                    │

│   дач и функций системы     │                  │      │конкурсной │                    │

│   комплектования и набора   │                  │      │основе     │                    │

│   кандидатов для прохождения│                  │      │           │                    │

│   военной службы по контрак-│                  │      │           │                    │

│   ту;                       │                  │      │           │                    │

│   совершенствование механиз-│                  │      │           │                    │

│   ма набора граждан для про-│                  │      │           │                    │

│   хождения военной службы по│                  │      │           │                    │

│   контракту;                │                  │      │           │                    │

│   улучшение материального   │                  │      │           │                    │

│   обеспечения военнослужа-  │                  │      │           │                    │

│   щих, проходящих военную   │                  │      │           │                    │

│   службу по контракту;      │                  │      │           │                    │

│   разработка и внедрение ор-│                  │      │           │                    │

│   ганизационных, социальных │                  │      │           │                    │

│   и кадровых технологий,    │                  │      │           │                    │

│   обеспечивающих достижение │                  │      │           │                    │

│   оптимальных сроков военной│                  │      │           │                    │

│   службы по контракту для   │                  │      │           │                    │

│   солдат и сержантов;       │                  │      │           │                    │

│   внедрение системы воен-   │                  │      │           │                    │

│   но-профессиональной ори-  │                  │      │           │                    │

│   ентации граждан, а также  │                  │      │           │                    │

│   критериев и методик психо-│                  │      │           │                    │

│   логического отбора для    │                  │      │           │                    │

│   оценки профессиональной   │                  │      │           │                    │

│   пригодности граждан, пос- │                  │      │           │                    │

│   тупающих на военную службу│                  │      │           │                    │

│   по контракту;             │                  │      │           │                    │

│   повышение роли сержантов и│                  │      │           │                    │

│   старшин в организации пов-│                  │      │           │                    │

│   седневной жизнедеятельнос-│                  │      │           │                    │

│   ти войск (сил) путем со-  │                  │      │           │                    │

│   вершенствования системы их│                  │      │           │                    │

│   подготовки и обеспечения  │                  │      │           │                    │

│   возможностей для их слу-  │                  │      │           │                    │

│   жебного роста;            │                  │      │           │                    │

│   проведение НИОКР по разра-│                  │      │           │                    │

│   ботке научно обоснованных │                  │      │           │                    │

│   предложений по совершенс- │                  │      │           │                    │

│   твованию системы комплек- │                  │      │           │                    │

│   тования Вооруженных Сил,  │                  │      │           │                    │

│   других войск, воинских    │                  │      │           │                    │

│   формирований и органов во-│                  │      │           │                    │

│   еннослужащими, проходящими│                  │      │           │                    │

│   военную службу по контрак-│                  │      │           │                    │

│   ту                        │                  │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│4. Научное сопровождение     │16 млн. руб., фе- │2004 -│организации│подготовка научно   │

│   Программы в отношении     │деральный бюджет, │2007  │и предприя-│обоснованных предло-│

│   проблем социального обес- │НИОКР, разделы    │годы  │тия, опре- │жений и рекомендаций│

│   печения и повышения прес- │"Национальная обо-│      │деляемые на│по уточнению (кор-  │

│   тижности военной службы по│рона", "Правоохра-│      │конкурсной │ректировке) меропри-│

│   контракту                 │нительная деятель-│      │основе     │ятий Программы      │

│                             │ность и обеспече- │      │           │                    │

│                             │ние безопасности  │      │           │                    │

│                             │государства"      │      │           │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│5. Научное сопровождение     │24 млн. руб., фе- │2004 -│Минобороны │разработка научно   │

│   Программы в отношении под-│деральный бюджет, │2007  │России,    │обоснованных реко-  │

│   держания боевой и мобили- │НИОКР, разделы    │годы  │МВД России,│мендаций по созданию│

│   зационной готовности Во-  │"Национальная обо-│      │ФСБ России,│условий, обеспечива-│

│   оруженных Сил, других     │рона", "Правоохра-│      │организации│ющих поддержание бо-│

│   войск, воинских формирова-│нительная деятель-│      │и предприя-│евой и мобилизацион-│

│   ний и органов в условиях  │ность и обеспече- │      │тия,       │ной готовности Во-  │

│   перехода воинских частей  │ние безопасности  │      │определя-  │оруженных Сил, дру- │

│   на новый способ комплекто-│государства"      │      │емые на    │гих войск, воинских │

│   вания                     │                  │      │конкурсной │формирований и орга-│

│                             │                  │      │основе     │нов на установленном│

│                             │                  │      │           │уровне в условиях   │

│                             │                  │      │           │перехода воинских   │

│                             │                  │      │           │частей на новый спо-│

│                             │                  │      │           │соб комплектования  │

│                             │                  │      │           │                    │

│6. Информационное обеспечение│436,97 млн. руб., │2004 -│Минобороны │создание системы ин-│

│   Программы:                │федеральный бюд-  │2007  │России,    │формационного обес- │

│   разъяснение государствен- │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│печения военной     │

│   ной политики в области со-│ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России,│службы по контракту │

│   вершенствования системы   │ональная оборона",│      │организации│                    │

│   комплектования Вооруженных│"Правоохранитель- │      │и предприя-│                    │

│   Сил, других войск, воин-  │ная деятельность и│      │тия,       │                    │

│   ских формирований и орга- │обеспечение       │      │определя-  │                    │

│   нов;                      │безопасности го-  │      │емые на    │                    │

│   ведение активной пропаган-│сударства"        │      │конкурсной │                    │

│   дистской работы по форми- │                  │      │основе     │                    │

│   рованию позитивного отно- │                  │      │           │                    │

│   шения граждан, политичес- │                  │      │           │                    │

│   ких партий и общественных │                  │      │           │                    │

│   объединений к проблеме со-│                  │      │           │                    │

│   вершенствования системы   │                  │      │           │                    │

│   комплектования Вооруженных│                  │      │           │                    │

│   Сил, других войск, воинс- │                  │      │           │                    │

│   ких формирований и орга-  │                  │      │           │                    │

│   нов, а также к военной    │                  │      │           │                    │

│   службе по контракту и вы- │                  │      │           │                    │

│   полнению воинского долга; │                  │      │           │                    │

│   разработка и внедрение    │                  │      │           │                    │

│   системы информационного   │                  │      │           │                    │

│   сопровождения и рекламы   │                  │      │           │                    │

│   перехода на комплектование│                  │      │           │                    │

│   военнослужащими, проходя- │                  │      │           │                    │

│   щими военную службу по    │                  │      │           │                    │

│   контракту, воинских долж- │                  │      │           │                    │

│   ностей, подлежащих замеще-│                  │      │           │                    │

│   нию солдатами и сержанта- │                  │      │           │                    │

│   ми, в воинских частях, пе-│                  │      │           │                    │

│   реводимых на новый способ │                  │      │           │                    │

│   комплектования, а также   │                  │      │           │                    │

│   военной службы по контрак-│                  │      │           │                    │

│   ту;                       │                  │      │           │                    │

│   постоянное информирование │                  │      │           │                    │

│   о ходе реализации меропри-│                  │      │           │                    │

│   ятий Программы, в первую  │                  │      │           │                    │

│   очередь о замене военно-  │                  │      │           │                    │

│   служащих, проходящих воен-│                  │      │           │                    │

│   ную службу по призыву в   │                  │      │           │                    │

│   "горячих точках", военно- │                  │      │           │                    │

│   служащими, проходящими во-│                  │      │           │                    │

│   енную службу по контракту,│                  │      │           │                    │

│   с помощью средств массовой│                  │      │           │                    │

│   информации и электронных  │                  │      │           │                    │

│   изданий, проведения об-   │                  │      │           │                    │

│   щественных слушаний, кон- │                  │      │           │                    │

│   ференций, семинаров, сим- │                  │      │           │                    │

│   позиумов;                 │                  │      │           │                    │

│   формирование заинтересо-  │                  │      │           │                    │

│   ванности военнослужащих в │                  │      │           │                    │

│   продлении срока военной   │                  │      │           │                    │

│   службы по контракту       │                  │      │           │                    │

└─────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴───────────┴────────────────────┘

Приложение N 9

к Федеральной целевой программе

"Переход к комплектованию

военнослужащими, проходящими

военную службу по контракту,

ряда соединений и воинских

частей" на 2004 - 2007 годы

МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БОЕВОЙ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ПОГРАНИЧНЫХ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ НА НОВЫЙ

СПОСОБ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

┌─────────────────────────────┬──────────────────┬──────┬───────────┬────────────────────┐

│                             │ Стоимость работ  │Срок  │ Головные  │Ожидаемый результат │

│                             │(услуг), источники│выпол-│исполнители│                    │

│                             │ финансирования и │нения │           │                    │

│                             │   направления    │      │           │                    │

│                             │расходов (в ценах │      │           │                    │

│                             │    2003 года)    │      │           │                    │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼──────┼───────────┼────────────────────┤

│1. Освобождение военнослужа- │161,2 млн. руб.,  │2004 -│Минобороны │закупка 1985 допол- │

│   щих, проходящих военную   │федеральный бюд-  │2007  │России,    │нительных комплектов│

│   службу по контракту в во- │жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│технических средств │

│   инских частях, переводимых│ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России,│охраны и их монтаж  │

│   на новый способ комплекто-│ональная оборона",│      │организации│на объектах воинских│

│   вания, от исполнения обя- │"Правоохранитель- │      │и предприя-│частей, переводимых │

│   занностей, не связанных с │ная деятельность и│      │тия,       │на новый способ     │

│   боевой (специальной) под- │обеспечение       │      │определя-  │комплектования      │

│   готовкой (несение карауль-│безопасности го-  │      │емые на    │                    │

│   ной службы)               │сударства"        │      │конкурсной │                    │

│                             │                  │      │основе     │                    │

│                             │                  │      │           │                    │

│2. Обеспечение предваритель- │362,1 млн. руб.,  │2004 -│Минобороны │подготовка военно-  │

│   ной подготовки в учебных  │федеральный бюд-  │2007  │России,    │служащих при их по- │

│   центрах и учебных воинских│жет, прочие расхо-│годы  │МВД России,│ступлении на военную│

│   частях военнослужащих,    │ды, разделы "Наци-│      │ФСБ России,│службу по контракту │

│   поступивших на военную    │ональная оборона",│      │организации│на воинские должнос-│

│   службу по контракту на во-│"Правоохранитель- │      │и предприя-│ти, подлежащие заме-│

│   инские должности, подлежа-│ная деятельность и│      │тия,       │щению солдатами и   │

│   щие замещению солдатами и │обеспечение       │      │определя-  │сержантами          │

│   сержантами (восстановление│безопасности го-  │      │емые на    │                    │

│   учебно-материальной и тех-│сударства"        │      │конкурсной │                    │

│   нической базы учебных     │                  │      │основе     │                    │

│   центров)                  │                  │      │           │                    │

└─────────────────────────────┴──────────────────┴──────┴───────────┴────────────────────┘